Приложение к Решению Совета депутатов

муниципального образования «Балезинское» от 31.10.2017 года № 17-1 (с изменениями, внесенными Решением Совета депутатов муниципального образования «Балезинское» от 30.03.2018 года № 22-1, 14.08.19 года №44-3, 24.12.19года №49-7

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального образования «Балезинское»**

**на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Паспорт муниципальной программы |
| Наименованиепрограммы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Балезинское» на 2018-2024 годы |
| Основание дляразработкипрограммы | Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от Юфевраля 2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно­коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. №691/пр |
| Куратор | Глава муниципального образования «Балезинский район» |
| Координатор | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ муниципального образования «Балезинский район» |
| Ответственныйисполнительпрограммы | Глава муниципального образования «Балезинское» |
| Соисполнителипрограммы | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО «Балезинский район» |
| Цель программы | Повышение уровня комплексного благоустройства территорий муниципального образования «Балезинское» |
| Задачипрограммы | * повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Балезинское»;
* повышение уровня благоустройства общественных территорий;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Балезинское».
 |
| Целевыепоказатели(индикаторы) | 1. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), ед. / м2;
2. Численность и доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования "Балезинское", численность / процентов;
3. Общее количество и площадь дворовых территорий, ед. / м2 / численность;
4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), ед. / м2 / численность;1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, процентов;
2. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования "Балезинское"), общая численность, процентов;
3. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики), тыс. руб.;
4. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики);
5. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), ед.
6. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, процентов / м2;
7. Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, процентов / м2;
8. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, м2;
9. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики);
10. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики).
 |
| Сроки и этапыреализациипрограммы | Срок реализации - 2018-2024 годы.Программа предполагает пять этапов, каждый этап реализуется за один календарный год. |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2018-2024 годы составит 23 839,931 тыс. рублей: |
|  | Всего 2018-2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего,тыс.руб | **23 839,931** | **4 767,993** | **4 759,473** | **4 763,742** | **4 773,421** | **4 775,301** |  |  |
| бюджет МО «Балезинское» | 23 839,931 | 4 767,993 | 4 759,473 | 4 763,742 | 4 773,421 | 4 775,301 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственныесредства | 1 166,21 | 233,242 | 233,242 | 233,242 | 233,242 | 233,242 |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики " | 22 158,0 | 4 431,60 | 4 431,60 | 4 431,60 | 4 431,60 | 4 431,60 |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | иныемежбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средствабюджетаУдмуртскойРеспублики,планируемыек привлечению | 22158,0 | 4431,60 | 4431,60 | 4431,60 | 4431,60 | 4431,60 |  |  |
| иныеисточники | 701,721 | 103,151 | 94,631 | 98,9 | 108,579 | 110,459 |  |  |
| Ресурсное обеспечение программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемыеконечныерезультатыреализациипрограммы | Конечным результатом реализации программы является формирование комфортной и современной для проживания городской среды, в том числе за счет повышения уровня благоустройства дворовых территорий, а также повышение уровня благоустройства общественных территорий;Социальным эффектом реализации программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий;Для количественной оценки результатов программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений. |

 1. Характеристика состояния сферы деятельности

На территории муниципального образования «Балезинское» - 146 многоквартирных дома, из них 122 многоквартирных дома находятся в управлении 5 управляющих компаний, 24 многоквартирных дома находятся в управлении непосредственно самих собственников жилых помещений.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Анализ сферы благоустройства в п. Балезино показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий

Из 146 дворовых территорий многоквартирных домов за период 2015-2016 гг. произведен ремонт асфальтового покрытия 31 дворовой территории общей площадью 10 993,74 кв.м. По программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Балезинское» на 2017 г.» произведен ремонт 11 дворовых территорий общей площадью 3 453,6 кв.м.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворовых территорий пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Также не соответствует современным требованиям территории общественного пользования, так как принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы.

Так, в п. Балезино имеются дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, предусматривающее:

* минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

* дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и (или) трудовое, доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не менее 5 процентов, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.

Таблица 1

|  |
| --- |
| Виды работ и максимальная стоимость работ единицы измерения |
| № п/п. | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость за ед. изм., руб.\* |
|  | **Проезды** |  |  |
| 1 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части | 1тн | 10 946.00 |
| 2 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 4 см | 1000м2 | 529 844.00 |
| 3 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 650 951.00 |
| 4 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 590 598.00 |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марки II тип Б | 100т | 546 492.00 |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марка II тип Д | 100т | 511 997.00 |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из песка | 100м3 | 115 016.00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/б крошки | 100м3 | 54 566.00 |
| 9 | Устройство подстилающего слоя из ПГС обогащенная | 100м3 | 244 668.00 |
| 10 | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100м3 | 183 890.00 |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 40-70, марка 1200 | 100м3 | 418 722,00 |
| 12 | Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100м3 | 146 645,00 |
| 13 | Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью погрузчика | 100м3 | 72 277,00 |
|  | **Земляные работы** |  |  |
| 14 | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000м3 | 283 816,00 |
| 15 | Планировка земляного полотна | 1000м3 | 1 533,00 |
|  | **Тротуары** |  |  |
| 16 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на тротуаре | 1тн | 10 946,00 |
| 17 | Разборка покрытий тротуаров толщ. 4 см с погрузкой и вывозом строительного мусора | 1000м3 | 42 512,00 |
| 18 | Устройство выравнивающего слоя из песка под тротуар | 100м3 | 115 016,00 |
| 19 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40, марка 1200 | 100м3 | 415 545,00 |
| 20 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 4 см | 1000м2 | 578 428,00 |
| 21 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 720 407,00 |
| 22 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 4 см | 1000м2 | 587 844,00 |
| 23 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 732 205,00 |
| 24 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 695 313,00 |
|  | **Бордюрные камни** |  |  |
| 25 | Разборка бортовых камней БР 100.30.18 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 пм | 38 073,00 |
| 26 | Разборка бортовых камней БР100.30.15 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 пм | 37 746,00 |
| 27 | Разборка бортовых камней БР 100.30.15, БР 100.30.18 с сохранением годного камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 пм | 36 233,00 |
| 28 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18 (новый камень) | 100 пм | 116 960,00 |
| 29 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.15 (новый камень) | 100 пм | 106 659,00 |
| 30 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18, БР80.30.15 (без стоимости камня) | 100 пм | 65 450,00 |
| 31 | Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 пм | 36 492,00 |
| 32 | Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 с сохранением камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 пм | 35 927,00  |
| 33 | Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (новый камень) | 100 пм | 84 412,00 |
| 34 | Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (без стоимости камня) | 100 пм | 61 233,00 |
| 35 | Резка бордюра БР 100.30.18 | 1шт. | 192,00 |
| 36 | Резка бордюра БР100.30.15 | 1шт. | 138,00 |
| 55 | Устройство основания под водопропускную трубу щебеночного | 100м3 | 325 140,003 |
| 56 | Укладка металлических водопропускных труб диам. 325 мм | км | 3 148 262,00 |
| 57 | Укладка металлических водопропускных труб диам. 426 мм | км | 5 422 088,00 |
| 58 | Устройство водоотводящего валика из а/б марки II тип Б средней толщиной 10 см, шириной 30 см с врезкой в существующее покрытие с погрузкой и вывозом строительного мусора | 1000пм | 579 931,00 |
| 59 | Нарезка продольных водоотводных канав | 100м3 | 24 215,00 |
| 60 | Срезка покрытия методом холодного фрезирования толщиной слоя до 5 см с погрузкой и вывозом строительного мусора и лома асфальтобетона | 1000м2 | 52 097,00 |
| 61 | Разборка бетонных конструкций | 1м3 | 4 417,00 |
| 62 | Демонтаж металлического ограждения | 100 пм | 18 587,00 |
| 63 | Монтаж металлического ограждения (без стоимости ограждения) | 100 пм | 31 256,00 |

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Балезинское» на 2018-2024 годы» осуществляется путем реализации следующих этапов:

* рассмотрения оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Балезинское», на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу формирования современной городской среды на территории МО «Балезинское» на 2017-2022 гг., утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Балезинское» от 30.03.2017 г. №36-п;

 - отбора для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Балезинское» на 2018-2024 годы» в соответствии с Порядком отбора для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий для подготовки муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Балезинское» на 2018-2024 годы», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Балезинское» от 21.09.2017 г. №101-п;

* проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Балезинское» на 2018-2024 годы», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Балезинское» от 14.08.2017 г. №88-п;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов (формируемый исходя из физического состояния), расположенных на территории муниципального образования «Балезинское», на которых планируется благоустройство в 2018-2024 гг., формируется согласно Приложению 1.1 к программе. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ.

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн - проекта благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Балезинское» на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Балезинское» от 23.08.2017 года №91-п.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Балезинское», осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Данная программа позволит осуществить комплексное благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории МО «Балезинское».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан.

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории подлежащей благоустройству в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную Программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2024 годы в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Балезинское» общественной территории посёлка Балезино, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы", утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Балезинское» от 30.03.2017 года №36.

* проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Балезинское» на 2018-2024 годы», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Балезинское» от 14.08.2017 г. №88-п;

- разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территории муниципального образования «Балезинское» осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн - проекта благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Балезинское» на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Балезинское» от 23.08.2017 года №91-п.

Адресный перечень общественных территорий (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц), расположенных на территории муниципального образования «Балезинское», на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024гг. формируется согласно Приложению 1.2. к программе (Решение Совета депутатов МО «Балезинское» от 30.03.2018 года № 22-1).Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ;

- муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169;

- муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.

При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией», созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169.

1. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития

МО «Балезинское» в сфере реализации программы

Целью данной Программы является повышение уровня комплексного благоустройства территорий муниципального образования «Балезинское».

Основными задачами для достижения поставленной цели является:

* Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Балезинское»;
* Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общественного пользования;
* Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Балезинское».
1. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных в рамках программы целей и задач, обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.04.2017 года № 691/пр. .

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы, характеризующих результативность ее реализации, приведены в Приложении 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Балезинское» на 2018-2024 годы».

1. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации Программы с 2018 по 2024 годы.

Программа предполагает семь этапов, каждый этап реализуется за один календарный год.

1. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач

в сфере реализации программы

В рамках программы осуществляется основное мероприятие - реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды.

В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия:

1. Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

В ходе реализации мероприятия проводится:

* оценка состояния дворовых территорий многоквартирных домов, по результатам которой составляется паспорт благоустройства дворовой территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;
* организуется работа общественной комиссии по включению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального перечня работ в соответствии Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу формирования современной городской среды на территории МО «Балезинское» на 2018-2024 гг., утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Балезинское» от 30.03.2017 г. №36-п
* составляется Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022гг. в рамках минимального перечня работ;
* организуются работы по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;
* выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального перечня работ в соответствии с адресным перечнем.
1. Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий.

В ходе реализации мероприятия проводится:

- оценка состояния дворовых территорий многоквартирных домов, по результатам которой составляется паспорт благоустройства дворовой территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;

 - организуется работа общественной комиссии по включению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ в соответствии Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу формирования современной городской среды на территории МО «Балезинское» на 2018-2024 гг., утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Балезинское» от 30.03.2017 г. №36-п

* составляется Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг. в рамках дополнительного перечня работ,
* выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ в соответствии с адресным перечнем.
1. Обеспечение мероприятий по сдаче-приемке работ по дворовым территориям.

В ходе реализации мероприятия проводится:

* согласование актов приемки работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета, представителями заказчика, уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме и Администрации муниципального образования «Балезинское».
1. Исключен Решением Совета депутатов муниципального образования «Балезинское» от 30.03.2018 года № 22-1.
2. Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом.

В ходе реализации мероприятия проводится:

* анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которого составляется паспорт благоустройства общественной территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;
* рассмотрение и оценка предложений граждан и организаций о включении в муниципальную Программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2024 годы в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Балезинское» общественной территории посёлка Балезино, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы", утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Балезинское» от 30.03.2017 года №36.

 - выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

1. Проведение мероприятий по сдаче-приемке работ по общественным территориям.

В ходе реализации мероприятия проводится:

* согласование актов приемки работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета, представителями заказчика и Администрации муниципального образования «Балезинское».
1. Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды

В ходе реализации мероприятия проводится:

- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству посредством проведения весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города.

1. Организация заседаний общественной комиссии.

В ходе реализации мероприятия проводится:

* организация работы общественной комиссии;
* размещение протоколов заседания общественной комиссии на официальном сайте муниципального образования «Балезинский район» на странице муниципального образования «Балезинское».
1. Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ.

В ходе реализации мероприятия:

* организуется работа по освещению реализации мероприятий программы в СМИ;

- проводится работа по заполнению модуля «Формирование комфортной городской среды»

в ГИС ЖКХ.

Перечень основных мероприятий программы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в Приложении 2 к программе.

1. Взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики, с иными муниципальными образованиями, организациями и гражданами для достижения целей программы

Во взаимодействии с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования Удмуртской Республики осуществляется реализация мероприятий программы.

С управляющими организациями, товариществами собственников жилья, с ответственными при непосредственном способе управления осуществляется взаимодействие в целях включения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в адресный перечень, путем проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

Осуществляется взаимодействие с подрядными организациями в целях проведения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

Выбор исполнителя работ по благоустройству осуществляется путем проведения торгов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчиком выполнения работ по благоустройству дворовых территорий выступает Администрация муниципального образования «Балезинское».

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ: - не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлении соответствующей закупки и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

На территории муниципального образования «Балезинское» сформирована общественная комиссия, которая является коллегиальным органом, созданным для организации общественного обсуждения проекта программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля по реализации мероприятий программы. Состав и порядок деятельности общественной комиссии утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Балезинское» от 14.08.2017 г. №86-п (с изм. внесенными постановлением Администрации МО «Балезинское» от 19.10.2017 г. №116) «Об утверждении муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Балезинское» на 2018 - 2024 годы».

1. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Балезинское» и иных источников в соответствии с законодательством.

Объем средств из бюджета МО «Балезинское» на определение расходных обязательств определяется в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Балезинское» на текущий год.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального образования «Балезинское» представлено в Приложении 3 к программе.

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении 3.1 к программе.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и трудовое. При этом доля финансового участия зинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не может быть менее 9 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например подготовка объекта (дворовой территории)к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) с учетом привлечения трудовой формы участия студенческих стройотрядов. Софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ (данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019г. №106 «О внесении изменений №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

Необходимо отметить, что к иным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках программы относятся:

- средства собственников жилых помещений многоквартирных домов с долевым участием не менее 5% от общего объема работ при минимальном перечне работ;

- средства собственников жилых помещений многоквартирных домов с долевым участием 100% при дополнительном перечне работ.

Аккумулирование и расходование бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных на проведение работ по благоустройству производится в соответствии с порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

1. Анализ рисков и описание мер управления рисками

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задачи программы.

1. Бюджетные и экономические риски

Недостаточный уровень бюджетного финансирования, возможность невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий. Возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне влияния последствий экономического кризиса, что может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий программы и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в программе.

Меры по управлению риском:

* мониторинг целевого использования бюджетных средств;
* развитие мер муниципального контроля за целевым использованием бюджетных средств;
* корректировка и синхронизация планов программы с мероприятиями, предусмотренными Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Балезинский район» на период до 2025 года.
1. Социальные риски

Низкая социальная активность населения, низкий уровень доходов населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Меры по управлению риском:

* широкое информирование мероприятий по благоустройству;
* привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству;
* привлечение организаций, студенческих отрядов к выполнению работ по благоустройству.
1. Административные риски

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий настоящей программы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей программы.

Меры по управлению риском:

* выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе;
* обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

* изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы;
* невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации программы.

1. Конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Конечным результатом реализации программы является формирование комфортной и современной для проживания городской среды, в том числе за счет повышения уровня благоустройства дворовых территорий, а также повышение уровня благоустройства общественных территорий;

Социальным эффектом реализации программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий;

Для количественной оценки результатов программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений.

Программа направлена на повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства.

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим направлениям: степень достижения целевых показателей программы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Ожидаемые результаты при выполнении мероприятий программы предполагается получить в социальной и экономической сферах:

- в социальной сфере:

улучшение уровня жизни населения путем повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественных территорий;

- в экономической сфере:

получение дополнительной прибыли хозяйствующими субъектами за счет проведения массовых культурных мероприятий, повышение уровня привлекательности поселка Балезино.

 Приложение 1

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Балезинское" на 2018-2024 гг.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО "Балезинское" на 2018-2024гг»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коданалитическойпрограммнойклассификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |
| МП | Пп | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 01 | 1 | 1 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  |
| м2 | 1 925,00 |  |  |  | 1949,0 |  |  |  |
| 01 | 1 | 2 | Численность и доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования "Балезинское" | численность | 1 230 |  |  |  | 1270 |  |  |  |
| процентов | 8,32% |  |  |  | 8,59% |  |  |  |
| 01 | 1 | 3 | Общее количество и площадь дворовых территорий | ед. | 146 |  |  |  |  |  |  |  |
| м2 | 43 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| численностьпроживающих | 9 192 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 4 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором | ед. | 25 | 31 | 36 | 40 | 44 | 49 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | м2 | 7 500 | 9 560 | 11 496 | 13 406 | 16717' | 20 108 |  |  |
| численностьпроживающих | 1 584 | 1 761 | 1 928 | 2 095 | 2 289 | 2 698 |  |  |
| 01 | 1 | 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 17,24% | 21,37% | 24,83% | 27,59% | 30,34% | 33,80% |  |  |
| 01 | 1 | 6 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными, дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования "Балезинское") | общая численность населения МО | 14 772 . | 14 772 | 14 772 | 14 772 | 14 772 | . 14 772 |  |  |
| процентов | 10,72% | 11,92% | 13,05% | 14,18% | 15,5% | 18,26% |  |  |
| 01 | 1 | 7 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики) | тыс.руб. | 186,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 8 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики) | да/нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 9 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 10 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | процентов | 1,7% |  |  |  |  |  |  |  |
| м2 | 2 430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 11 | Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 98,3% |  |  |  |  |  |  |  |
| м2 | 140 541 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | г | 12 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | м2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 13 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики) | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 14 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении ' мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики) | да/нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |

к муниципальной программе Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Балезинское"

 на 2018-2024годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории |
| 1 | п. Балезино, ул. Калинина, д. 48 | Благоустройство территорий |
| 2 | п. Балезино, ул. Дружбы, д. 17 | Благоустройство территорий |
| 3 | п. Балезино, ул. О. Кошевого, д. 6 | Благоустройство территорий |
| 4 | п. Балезино, ул. Короленко, д. 10 | Благоустройство территорий |
| 5 | п. Балезино, ул. Короленко, д. 11 | Благоустройство территорий |
| 6 | п. Балезино, ул. Сибирская, д. 50А | Благоустройство территорий |
| 7 | п. Балезино, ул. Механизаторов д. 9 | Благоустройство территорий |
| 8 | п. Балезино, ул. Первомайская, д. 1 | Благоустройство территорий |
| 9 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 7, д. 8 | Благоустройство территорий |
| 10 | п. Балезино, ул. М. Горького, д. 27 | Благоустройство территорий |
| 11 | п. Балезино, ул. Короленко, д. 9 | Благоустройство территорий |
| 12 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 15, д. 17, д. 19 | Благоустройство территорий |
| 13 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 14 | Благоустройство территорий |
| 14 | п. Балезино, ул. Калинина, д. 38 ' | Благоустройство территорий |
| 15 | п. Балезино, ул. Свердлова, д. 3 | Благоустройство территорий |
| 16 | п, Балезино, ул. Короленко, д. 24А | Благоустройство территорий |
| 17 | п. Балезино, ул. Республиканская, д 2А | Благоустройство территорий |
| 18 | п. Балезино, ул. Республиканская, д. 2Б | Благоустройство территорий |
| 19 | п. Балезино, ул. Московская, д. 29 | Благоустройство территорий |
| 20 | п. Балезино, ул. Удмуртская, д. 16 | Благоустройство территорий |
| 21 | п. Балезино, ул. Удмуртекая, д. 18 | Благоустройство территорий |
| 22 | п. Балезино, ул. Московская, д. 41Б | Благоустройство территорий |
| 23 | п. Балезино, ул. Баумана, д. 28 | Благоустройство территорий |
| 24 | п. Балезино, ул. Свердлова, д. 7А | Благоустройство территорий |
| Дополнительный перечень работ: |
| 1 | ул. Московская, д. 29 ' | Установка детской площадки |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования
"Балезинское", на которых планируется благоустройство в 2018-2024 гг.

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Балезинское" на 2018-2024 годы"

Адресный перечень общественных территорий
муниципального образования "Балезинское", подлежащих
благоустройству в 2018- 2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование, место расположения | Примечание |
| 1 | ул. Советская (центральная часть поселка) |  |
| 2 | ул. Наговицына |  |
| 3 | ул. Советская |  |
| 4 | Ул. К.Маркса |  |

. Приложение 2

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Балезинское" на 2018-2024 гг.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО "Балезинское" на 2018-2024гг»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнители** | **Срок****выполнения** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **И** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | 0 |  |  |  | Формирование современной городской среды на территории МО "Балезинское" на 2018-2024 годы |  |
| 01 | 0 | 01 |  |  | Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды |  |  |  |  |
| 01 | 0 | 01 | 1 | 0 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Администрация муниципального образования "Балезинское", отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район” | 2018-2024 годы | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ | 01.0.1, 01.0.2, 01.0.3, 01.0.9 |
| 01 | 0 | 01 | 2 | 0 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий | Администрация муниципального образования "Балезинское", отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2018-2024 годы | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с перечнем дополнительных видов работ | 01.0.1, 01.0.2, 01.0.3, 01.0.10 |
| 01 | 0 | 01 | 3 | 0 | Обеспечение мероприятий по сдаче-приемке работ по дворовым территориям | Администрация муниципального образования "Балезинское", отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2018-2024 годы | Сдача-приемка работ по дворовым территориям | 01.0.1, 01.0.2, 01.0.3, 01.0.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0 | 01 | 4 | 0 | Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация муниципального образования "Балезинское", отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2018-2024 годы | Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года | 01.0.8 |
| 01 | 0 | 01 | 5 | 0 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | Администрация муниципального образования "Балезинское", отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2018-2024 годы | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | 01.0.4, 01.0.5, 01.0.6, 01.0.7, 01.0.8, 01.0.9, 01.0.10 |
| 01 | 0 | 01 | 6 | 0 | Проведение мероприятий по сдаче-приемке работ по благоустройству общественных территорий | Администрация муниципального образования "Балезинское", отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2018-2024 годы | Сдача-приемка работ по общественным территориям | 01.0.4, 01.0.5, 01.0.7 |
| 01 | 0 | 01 | 7 | 0 | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды | Администрация муниципального образования "Балезинское", отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2018-2024 годы | Софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий; обсуждение территорий, подлежащих благоустройству, проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории поселка | 01.0.3, 01.0.8, 01.0.9 |
| 01 | 0 | 01 | 8 | 0 | Организация заседаний общественной комиссии | Администрация муниципального образования "Балезинское", отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2018-2024 годы | Контроль за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий | 01.0.1, 01.0.3, 01.0.5, 01.0.7, 01.0.7, 01.0.8 |
| 01 | 0 | 01 | 9 | 0 | Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ | Администрация муниципального образования "Балезинское", отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО "Балезинский район" | 2018-2024 годы | Раскрытие информации о реализации мероприятий муниципальной программы | 01.0.1, 01.0.7, 01.0.9 |

Приложение 3

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Балезинское" на 2018-2024 г.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО "Балезинское”

иа 2018-2024гг» за счет средств бюджета муниципального образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **И** | ГРБС | Рз | Пр | **ЦС**с | ВР | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 01 |  |  |  |  | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Балезинское" иа 2018-2024годы" | Всего |  |  |  |  |  | Э72(М> | 47674\*93 | 4759,473 | 4763,742 | 4773/121 | 4775301 |  |  |
| Администрация муниципального образования "Балезинское" | 042 |  |  |  |  | 176,7 | 233,242 | 233,242 | 233,242 | 233,242 | 233.242 |  |  |
| 01 | 0 | 01 | 1 | 1 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Администрация муниципального образования "Балезинское" | 042 | 05 | 03 | 99000R5552 | 244 | 176,7 | 108,581 | 99,611 | 104,137 | 118,948 | 116,272 |  |  |
| 01 | 0 | 01 | 5 | 0 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | Администрация муниципального образования "Балезинское” | 042 | 05 | 03 | 99000R5552 | 244 | 0,0 | 124,661 | 133,631 | 129,105 | 114,294 | 116,97 |  |  |

Приложение 3.1.

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Балезинское" на 2018-2024гг.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды

на территории МО "Балезинское" на 2018-2024гг." за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| МП | Пп | Итого | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Балезинское" на 2018-2024 годы" | Всего | 27560431 | 3 720,6 | 4 767,993 | 4 759,473 | 4 763,742 | 4 773,421 | 4 775,301 |  |  |
| Бюджет муниципального образования | 27 560,531 | 3 720,6 | 4 767,993 | 4 763,742 | 4 752,08 | 4 773,421 | 4 763,639 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 1 342,91 | 176,7 | 233,242 | 233,242 | 233,242 | 233,242 | 233,242 „ |  |  |
| субсидии бюджета Удмуртской Республики | 25 515,9 | 3 357,9 | 4 431,60 | 4 431,60 | 4 431,60 | 4 431,60 | 4431,60 |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 25515,9 | 3 357,9 | 4 431,60 | 4 431,60 | 4431,60 | 4431,60 | 4 431,60 |  |  |
| Иные источники | 701,721 | 186,0 | 103,151 | 94,631 | 98,9 | 108,579 | 110,459 |  |  |