

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛЕЗИНСКОЕ»

«БАЛЕЗИНО» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22 июня 2021 года № 62-п

Об утверждении плана-графика поэтапного

перехода на предоставление муниципальных

услуг в электронной форме, предоставляемых

Администрацией муниципального

образования "Балезинское»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг" на основании представления прокуратуры Балезинского района № 46-2021 от 31.05.2021 об устранении нарушений законодательства при предоставлении муниципальных услуг, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план-график поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме в 2021 году согласно приложению к постановлению.

2. Администрацией муниципального образования "Балезинское" - ответственным исполнителям плана-графика, утвержденного настоящим постановлением, обеспечить выполнение мероприятий плана-графика в установленные сроки

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Балезинский район» в сети Интернет, на странице МО «Балезинское».

Глава муниципального

образования «Балезинское» А.Ю.Сивков

Приложение 1

к постановлению Администрации муниципального

образования «Балезинское»

от 22.06.2021 № 62-п

План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых Администрацией муниципального образования "Балезинское" на 2021-2023 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги предоставляемой Администрацией муниципального образования "Балезинское" | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме | | | | |
| I этап  Размещение информации об услуге на официальном сайте Администрации муниципального образования "Балезинское" | II Этап  Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования "Балезинское" форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг | III этап  Обеспечение возможностей для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде | IV этап  Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала государственных и муниципальных услуг | V этап  Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление гражданам и юридическим лицам выписок из реестра муниципального жилищного фонда. | Отдел ЖКХ Администрации муниципального образования "Балезинское" | 01.09.2021 года | 01.12.2021 | 01.03.2022 | 01.07.2022 | 01.01.2023 |
| 2 | [Предоставление выписки из похозяйственной книги сельского населенного пункта](https://balezino.udmurt.ru/city/settlement/balezino/documents/2019/SovetDeputatov/141-30112016.doc) | Администрация МО «Балезинское» | 01.09.2021 года | 01.12.2021 | 01.03.2022 | 01.07.2022 | 01.01.2023 |
| 3 | [Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений](https://balezino.udmurt.ru/city/settlement/balezino/documents/2019/SovetDeputatov/144_30112016.doc) | Отдел ЖКХ Администрации муниципального образования "Балезинское" | 01.09.2021 года | 01.12.2021 | 01.03.2022 | 01.07.2022 | 01.01.2023 |
| 4 | [Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых помещений в домах, находящихся в муниципальной собственности](https://balezino.udmurt.ru/city/settlement/balezino/documents/2019/SovetDeputatov/145_30112016.doc) | Отдел ЖКХ Администрации муниципального образования "Балезинское" | 01.09.2021 года | 01.12.2021 | 01.03.2022 | 01.07.2022 | 01.01.2023 |
| 5 | [Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма гражданам, признанным малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях](https://balezino.udmurt.ru/city/settlement/balezino/documents/2019/SovetDeputatov/147-30112016.doc) | Отдел ЖКХ Администрации муниципального образования "Балезинское" | 01.09.2021 года | 01.12.2021 | 01.03.2022 | 01.07.2022 | 01.01.2023 |
| 6 | [Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях](https://balezino.udmurt.ru/city/settlement/balezino/documents/2019/SovetDeputatov/146-30112016.doc) | Отдел ЖКХ Администрации муниципального образования "Балезинское" | 01.09.2021 года | 01.12.2021 | 01.03.2022 | 01.07.2022 | 01.01.2023 |
| 7 | [Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников](https://balezino.udmurt.ru/city/settlement/balezino/documents/2019/SovetDeputatov/140-29122017.doc) | Отдел ЖКХ Администрации муниципального образования "Балезинское" | 01.09.2021 года | 01.12.2021 | 01.03.2022 | 01.07.2022 | 01.01.2023 |
| 8 | [Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования](https://balezino.udmurt.ru/city/settlement/balezino/documents/2019/SovetDeputatov/128-12122018.doc) | Администрация МО «Балезинское» | 01.09.2021 года | 01.12.2021 | 01.03.2022 | 01.07.2022 | 01.01.2023 |
| 9 | [Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность](https://balezino.udmurt.ru/city/settlement/balezino/documents/2019/SovetDeputatov/98-19092017.doc) | Администрация МО «Балезинское» | 01.09.2021 года | 01.12.2021 | 01.03.2022 | 01.07.2022 | 01.01.2023 |
| 10 | [Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на территории муниципального образования «Балезинское»](https://balezino.udmurt.ru/city/settlement/balezino/documents/2019/SovetDeputatov/reglament.PDF) | Администрация МО «Балезинское» | 01.09.2021 года | 01.12.2021 | 01.03.2022 | 01.07.2022 | 01.01.2023 |