

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛЕЗИНСКОЕ»

 «БАЛЕЗИНО» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 20 февраля 2021 года № 9 -п

Об утверждении состава противопаводковой комиссии и плана противопаводковых мероприятий на весенний период 2021 года.

Во исполнении Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях совершенствования организации и контроля над осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования "Балезинское" **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии и [план](#Par24) мероприятий на территории муниципального образования "Балезинское" в весенний период 2021г.

Утвердить противопаводковую комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии:

Глава муниципального образования «Балезинское» - Сивков А.Ю.

Члены комиссии:

Заместитель Главы Администрации МО «Балезинское» - Чебаков А.В.

Начальник отдела ЖКХ Администрации МО «Балезинское» - Главатских Р.А.

Главный специалист-эксперт Администрации МО «Балезинское» - Лекомцева О.Г.

Главный специалист-эксперт Администрации МО «Балезинское» - Корепанова Л.В.

инженер Администрации МО «Балезинское» - Пономаренко Н.А. .

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенний период 2021 года на территории муниципального образования «Балезинское» (приложение1).

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы муниципального

образования «Балезинское» А.В.Чебаков

Приложение1.

План

 противопаводковых мероприятий

на весенний период 2021 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срокисполнения | Ответственные за исполнение | Примечание |
|  | Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности рекомендовать разработать планы мероприятий по обеспечению противопаводковых мероприятий и организовать контроль над их исполнением.  | Февраль-Март |  Глава МО «Балезинское», руководители предприятий, учреждений |  |
|  | Разместить информацию в СМИ, в сети интернет по противопаводковым мероприятиям. | февраль-апрель | Администрации МО «Балезинское» |  |
|  | Провести совещание с уличкомами | Март | Администрации МО «Балезинское» |  |
|  | Запросит информацию от Буз УР «Балезинская РБ МЗ УР», Управления соц.защиты населения в Балезинском районе о количестве граждан( инвалиды, маломобильные граждане,пенсионеры, дети до 18 лет, проживающих в зоне возможного подтопления | март | Администрации МО «Балезинское» |  |
|  | Организовать подворовый и квартирный обход в целях уточнения проживающих | Март-апрель | Администрации МО «Балезинское» |  |
|  |  Определить перечень водоотводных канав под очистку от снега и наледи | март | Администрация МО «Балезинский район»Администрации МО «Балезинское», уличкомы |  |
|  | Заключить договор и организовать работу по пропуску талых вод на территории поселка | Март-апрель | Администрация МО «Балезинский район»Администрации МО «Балезинское» |  |
|  | Восстановление уличного освещения в зонах подтопления(круглосуточно) | постоянно | Обслуживающая и подрядные организации |  |

 И.О. Главы муниципального

 образования «Балезинское» А.В.Чебаков.