Приложение №1 к постановлению Администрации

муниципального образования

«Муниципальный округ

Балезинский район

Удмуртской Республики»

№ 234 от 27.02. 2024 г.

**Положение «О порядке проведения обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» находящихся в гарантийном периоде»**

Настоящее положение создано с целью определения порядка осмотра объектов, находящихся в гарантийном периоде, своевременной обработке обращений граждан в части дефектов, образующихся на покрытии объектов и находящихся в гарантийном периоде, а также с целью определения порядка работы штаба на территории муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики».

1. **Техническая комиссия. Порядок проведения осмотра объектов.**

Для проведения осмотров автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» ( далее – автомобильные дороги), находящихся в гарантийном периоде, формируется график проведения осмотров автомобильных дорог из условия осмотра каждого объекта не реже 1 раза в две недели.

График проведения осмотров автомобильных дорог создается и утверждается Заказчиком, доводится до общественных организаций и подрядных организаций, выполнявших строительно-монтажные работы на объектах осмотра.

Осмотр каждого объекта производится комиссией в составе, утвержденном постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики».

При проведении осмотра объекта все выявленные недостатки и дефекты фиксируются в Акте осмотра (**Приложение 1**), с указанием вида дефекта, привязкой к местности, отражением объемов и сроков устранения. Обязательным приложением к Акту осмотра являются материалы фотофиксации выявленных дефектов.

Акт осмотра подписывается всеми присутствующими членами комиссии.

Все выявленные дефекты и недостатки делятся на две категории:

1. **Срочноустранимые**. Устранение данных дефектов должно быть произведено в течение одних (1) суток с момента подписания Акта осмотра. К данной категории относятся дефекты, напрямую влияющие на безопасность участников дорожного движения. Один (1) оригинал Акта осмотра, отражающий выявленные срочноустранимые дефекты, выдается представителю Подрядчика, находящемуся на объекте. Акт осмотра составляется в количестве, равном количеству членов комиссии, и подписывается присутствующими членами комиссии. Заказчик в течение 12 часов с момента проведения осмотра объекта направляет официальным письмом копию Акта осмотра по адресу нахождения подрядной организации.
2. **Не срочноустранимые.** Устранение данных дефектов должно быть завершено до 31.05.2024г. К данной категории относятся дефекты, не влияющие на безопасность участников дорожного движения, но попадающие под гарантийные обязательства. Данные дефекты также заносятся в Акт осмотра. Один (1) оригинал Акта осмотра выдается представителю Подрядчика, находящемуся на объекте. Заказчик в течение 12 часов с момента проведения осмотра объекта направляет официальным письмом копию Акта осмотра по адресу нахождения подрядной организации.

Дефекты, выявленные на объектах, ответственным представителем Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» еженедельно каждую среду до 1200 заносятся в «Реестр актов осмотра и устранения дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств по муниципальным контрактам» (далее – Реестр актов осмотра, **Приложение 2**).

После устранения дефектов и недостатков Подрядная организация направляет письмо Заказчику с приложением подтверждающих фотоматериалов.

Проверка качества и полноты устранения недостатков на объекте производится комиссией в ходе следующего выезда на данный объект.

В случае если подрядной организацией не были устранены дефекты, выявленные во время предстоящего осмотра, в Акте осмотра делается соответствующая запись и ссылка на предыдущий Акт осмотра.

В случае обнаружения дефектов, не выявленных в ходе предыдущего осмотра, то к ссылке на предыдущий Акт осмотра записываются вновь выявленные дефекты.

В случае если подрядной организацией были устранены дефекты, выявленные в ходе предыдущего осмотра, то составляется «Акт устранения недостатков» (**Приложение 3**), который составляется в количестве, равном количеству членов комиссии, и подписывается присутствующими членами комиссии.

Факт устранения выявленных дефектов фиксируется в Реестре актов осмотра ответственным представителем Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики». Данный Реестр актов осмотра еженедельно до 12.00 каждой среды предоставляется ответственному за информационное сопровождение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Удмуртской Республике в 2023 г.

1. **Обработка обращений граждан**

Ответственный за информационное сопровождение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в УР в 2024 проводит ежедневный мониторинг следующих сайтов:

1. **https://balezino.udmurt.ru/** - официальный сайт муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики»;
2. Личная страница Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» [**https://m.vk.com/**](https://m.vk.com/) **id463727758.**

В случае выявления обращений граждан, связанных с возникновением дефектов на автомобильных дорогах, уполномоченное лицо осуществляет подготовку ответа заявителю в срок не превышающий 24 часов. В случае необходимости ответ формируется при участии технических специалистов

Данные по полученным обращениям еженедельно заносятся в «Сводный реестр обращений граждан» (**Приложение 4**) уполномоченным лицом.

Каждую среду до 12:00 данные о полученных от граждан обращений предоставляются ответственному представителю Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» по работе технической комиссии для формирования объектов осмотра во время ближайшего выезда.

Результаты проведенных технической комиссией мероприятий, по устранению дефектов, выявленных по обращениям граждан, материалы фотофиксации дефектов и их устранения, Акты осмотра и Акты устранения недостатков, выкладываются ответственным за информационное сопровождение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на вышеуказанных сайтах еженедельно.

1. **Работа штаба.**

В целях координации деятельности технической комиссии по обследованию гарантийных объектов, комиссии по работе с обращениями и подрядных организаций для обеспечения своевременного устранения выявленных дефектов и недостатков в рамках гарантийной эксплуатации автомобильных дорог на территории муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики», Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» создается координационный штаб. Состав координационного штаба утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики».

Заседание штаба проводится еженедельно по четвергам в 0900.

На заседании штаба анализируются результаты работы технической комиссии и комиссии по обработке обращения граждан за отчётный период.

При выявлении причин препятствующих устранению дефектов на объектах, находящихся в гарантийном периоде, намечаются мероприятия по устранению данных причин с последующим доведением намеченных мероприятий до подрядных организаций.

Результатом работы штаба является протокол заседания штаба, который предоставляется заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства УР еженедельно по пятницам до 1200.

**Приложение 1**

**к Положению**

**«О порядке проведения обследования**

**автомобильных дорог на территории**

**муниципального образования**

**«Муниципальный округ Балезинский район**

**Удмуртской Республики»**

**находящихся в гарантийном периоде»**

.

**АКТ ОСМОТРА**

автомобильных дорог общего пользования местного значения в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ районе Удмуртской Республики

для определения объемов и видов дефектов и недостатков,

а также сроков их устранения,

силами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в

соответствии с гарантийными обязательствами подрядчика

« » 202 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, действующая на основании постановления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года в составе:

Представитель подрядной организации:

Представитель Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики»:

Иные представители:

произвела осмотр автомобильных дорог местного или межмуниципального значения в  *районе* Удмуртской Республики для определения объемов и видов возникших дефектов и недостатков, а также сроков их устранения на объектах ремонта, подлежащих устранению силами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с гарантийными обязательствами подрядчика.

В результате осмотра, проведенного с использованием измерительных инструментов (курвиметра, рулетки, рейки дорожной и др.), выявлены следующие дефекты (недостатки) и их объемы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дефектов (разрушений) | Срок окончания гарантийных обязательств |
| Автомобильная дорога « »  Муниципальный контракт № от | | |
|  | Замечаний нет | \_\_\_.\_\_\_. 202 г. |
| Автомобильная дорога « »  Государственный контракт № от | | |
| 1. | Раскрытие продольного шва - п.м. | \_\_\_.\_\_\_.202 г. |
| 2. | Раскрытие продольного шва (шириной раскрытия от 1,5см и более) - п.м. |  |
| 3. | Трещины одиночные (продольные) - п.м. |  |
| 4. | Выкрашивание а/б покрытия - м 2 |  |
| 5. | Сетка трещин - м2 |  |
| 6. | Разрушения а/б покрытия (ямочность) - м2 |  |

**Отметили,** что подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объемы выполненных работ, сроки устранения возникших дефектов (разрушений), оговоренные Муниципальными контрактами и Гарантийными паспортами.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Комиссия решила, что выявленные по результатам осмотра дефекты (разрушения) попадают под гарантийные обязательства подрядчика и подлежат устранению в следующие сроки:

1. Срочноустранимые дефекты – есть/нет. Если есть, то устранить до \_\_\_\_\_\_202 г.
2. Устранение не аварийной ямочности и остальных дефектов (разрушений) до  
   «31» мая 2023 г.

Подписи членов комиссии:

Представитель подрядной организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики»:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иные представители:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 2**

**к Положению**

**«О порядке проведения обследования**

**автомобильных дорог общего пользования**

**местного значения на территории**

**муниципального образования**

**«Муниципальный округ Балезинский район**

**Удмуртской Республики»**

**находящихся в гарантийном периоде»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр актов осмотра и устранения дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств по Муниципальным контрактам | | | | | | |
| Район | Объект | Подрядная организация | Реквизиты акта осмотра | Перечень выявленных дефектов | Срок устранения | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 3**

**к Положению**

**«О порядке проведения обследования**

**автомобильных дорог общего пользования**

**местного значения на территории**

**муниципального образования**

**«Муниципальный округ Балезинский район**

**Удмуртской Республики»**

**находящихся в гарантийном периоде»**

**АКТ УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ**

выявленных в ходе осмотра автомобильных дорог общего пользования местного значения в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ районе Удмуртской Республики

силами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в

соответствии с гарантийными обязательствами подрядчика

« » 202 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, действующая на основании постановления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» №\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 года в составе:

Представитель подрядной организации:

Представитель Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики»:

Иные представители:

произвела повторный осмотр автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в  *районе* Удмуртской Республики для определения объемов и видов устраненных подрядной организацией дефектов и недостатков, в соответствии с гарантийными обязательствами подрядчика.

В результате осмотра, проведенного с использованием измерительных инструментов (курвиметра, рулетки, рейки дорожной и др.), установлен факт устранения следующих дефектов (недостатков) и их объемов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование устраненных дефектов (разрушений) | Срок окончания гарантийных обязательств |
| Автомобильная дорога « »  Муниципальный контракт № от | | |
| 1. | Раскрытие продольного шва - п.м. из п.м выявленных ранее | \_\_\_.\_\_\_.202 г. |
| 2. | Раскрытие продольного шва (шириной раскрытия от 1,5см и более) - п.м. из п.м выявленных ранее |  |
| 3. | Трещины одиночные (продольные) - п.м. из п.м выявленных ранее |  |
| 4. | Выкрашивание а/б покрытия - м2 из п.м выявленных ранее |  |
| 5. | Сетка трещин - м2 из п.м выявленных ранее |  |
| 6. | Разрушения а/б покрытия (ямочность) - м2 из п.м выявленных ранее |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Комиссия решила, что выявленные по результатам повторного осмотра от \_\_\_\_\_\_\_\_ 202 г. дефекты (разрушения) устранены в полном объеме.

**или**

Комиссия решила, что выявленные по результатам повторного осмотра от \_\_\_\_\_\_\_\_ 202 г. дефекты (разрушения) полностью не устранены и подлежат устранению в следующие сроки:

1. Срочноустранимые дефекты – есть/нет. Если есть, то устранить до \_\_\_\_\_\_202 г.
2. Устранение не аварийной ямочности и остальных дефектов (разрушений) до  
   «31» мая 2023 г.

Подписи членов комиссии:

Представитель подрядной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Администрации

муниципального образования

«Муниципальный округ Балезинский район

Удмуртской Республики»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представители общественных организаций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 4**

**к Положению**

**«О порядке проведения обследования**

**автомобильных дорог общего пользования**

**местного значения на территории**

**муниципального образования**

**«Муниципальный округ**

**Балезинский район**

**Удмуртской Республики»**

**находящихся в гарантийном периоде»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводный реестр обращений граждан | | | | | | | |
| Район | Наименование автодороги | Реквизиты обращения (дата, источник) | Ф.И.О., контактные данные заявителя | Суть обращения | План мероприятий | Отметка о направлении ответа на обращение | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |