|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» (2015-2025 годы)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Муниципальный округ Балезинский район" Удмуртской Республики (2015-2022 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  | № п/п |  | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год |  |  | % исполнения плана на отчетный год |  |  | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчет |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  | 1 |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 08 |  |  | 2 |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  | % |  | 46,0 |  |  | 48 |  |  | 48,0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 08 |  |  | 3 |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 08 |  |  | 4 |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 08 |  |  | 5 |  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 08 |  |  | 6 |  | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  | % |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  | 2,6 |  |  | 0,2 |  |  | 9 |  |  |  | 1,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  | 7 |  | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  | кг у.т./м² |  | 53,77 |  |  | 53,67 |  |  | 51,76 |  |  | 3,21 |  |  | 94,16 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 08 |  |  | 8 |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  | кВтч/м2 |  | 29,32 |  |  | 29,22 |  |  | 29,95 |  |  | 0,73 |  |  | 100 |  |  |  | 0,97 |  |  |  |
| 08 |  |  | 9 |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  | Гкал/м2 |  | 0,276 |  |  | 0,275 |  |  | 0,265 |  |  | 0,01 |  |  | 93,97 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 08 |  |  | 10 |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  | м3/чел |  | 5,25 |  |  | 5,24 |  |  | 4,99 |  |  | 0,25 |  |  | 92,92 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
| 08 |  |  | 11 |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  | м3/чел |  | 1,19 |  |  | 1,18 |  |  | 1,18 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 08 |  |  | 12 |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  | м3/чел |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 08 |  |  | 13 |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | — |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 08 |  |  | 14 |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 08 |  |  | 15 |  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |