АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН»

«БАЛЕЗИНО ЁРОС»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Балезино

08 июня 2021 г.             	                                                                № 676

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 28.05.2021 г. № 624 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2021-2022 гг.»

В целях обеспечения своевременной подготовки и проведения отопительного периода 2021-2022 гг. в муниципальном образовании «Балезинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление  Администрации муниципального образования  «Балезинский район» от 28.05.2021 г. № 624 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2021-2022 гг.» (далее Постановление) внести следующие изменения

1.1.  п. 1 постановления изложить в новой редакции: утвердить «План основных мероприятий по подготовке объектов  муниципального образования «Балезинский район к отопительному периоду 2021-2022 гг.  согласно приложению к настоящему  постановлению, на общую сумму 1036800 (один миллион тридцать шесть  тысяч  восемьсот) рублей, в т.ч. за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  муниципальных образований в Удмуртской Республике  на сумму 1000000 (один миллион) рублей».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования

«Балезинский район» по строительству и ЖКХ  С.А. Кирющенкова.

Глава муниципального образования

«Балезинский район»                                                                       Ю.В. Новойдарский

Приложение к постановлению Администрации

муниципального образования

«Балезинский район»

От 08.06.2021г.  № 676

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования

«Балезинский район» к отопительному периоду 2021-2022 гг.

| Администрация МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты | Мероприятия |  | Дата проведения мероприятия |  | Сумма, руб. |
| 1 | Котельные | Диагностика котлов 28 шт. 1 дымовая труба |  | Июнь-сентябрь |  | 488 000,00 |
| 2 | Администрация МО «Балезинский район», п.Балезино ул.Кирова, 2 | Поверка и калибровка пирометра OPTRIS Sight МS и термогигрометра Testo 608 -H1/H2 |  | Август-сентябрь |  | 8 000,00 |
| 3 | Администрация МО «Балезинский район», п.Балезино ул.Кирова,2 | Закупка насоса ЭЦВ -9 шт. |  | Июнь-сентябрь |  | 248 000,00 |
| 4 | Теплотрасса микрорайона РОС | Ремонт участков теплотрассы |  | Июнь-сентябрь |  | 108 025,00 |
| 5 | Администрация МО «Балезинский район», п.Балезино ул.Кирова,2 | Приобретение материалов для ремонта систем отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 10 000,00 |
| 6 | Скважина для воды с.Балезино | Замена группы учета электроэнергии на скважине в с. Балезино |  | Июнь-сентябрь |  | 30 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 892 025,00 |
| Управление образования Администрации МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБДОУ детский сад «Сказка» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 7 600,00 |
| 8 | МБДОУ Карсовайский д/с «Березка» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 5 600,00 |
| 9 | МБДОУ детский сад «Солнышко» | Поверка термометров |  | Июнь -сентябрь |  | 12 750,00 |
|  |  | Проведение диагностических и ремонтных работ |  |  |  | 1 000,00 |
|  |  | Поверка манометров |  |  |  | 12 825,00 |
|  | Итого по садам: |  |  |  |  | 39 775,00 |
| 10 | МКУ «Хозгруппа» | Приобретение материалов аварийного запаса для ремонта систем отопления: труба пластик D20,25,32-100 м; отвод 90, тройник, муфта, краны, опора D20,25,32. труба металлическая D20,25,32; контрогайка, муфта, сгон, отвод, резьба |  | Июнь-сентябрь |  | 35 000,00 |
|  | Итого по МКУ «Хозгруппа» |  |  |  |  | 35 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 74 775,00 |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отдел «Киршонский ЦСДК» МБУК «Центр развития культуры» | Приобретение оборудования и материалов для ремонта отопительной системы | Июнь - сентябрь |  |  | 70 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 70 000,00 |
|  | ОБЩАЯ СУММА: |  |  |  | 1 036 800,00 |  |