АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН»

«БАЛЕЗИНО ЁРОС»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Балезино

28 сентября 2021г.                                                                             № 1153

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 28.05.2021 г. № 624 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2021-2022 гг.» (в редакции постановления от 23.07.2021 г. № 870)

В целях обеспечения своевременной подготовки и проведения отопительного периода 2021-2022 гг. в муниципальном образовании «Балезинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление  Администрации муниципального образования  «Балезинский район» от 28.05.2021 г. № 624 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2021-2022 гг.» (в редакции постановления от 23.07.2021 № 870) (далее Постановление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Балезинский район» по строительству и ЖКХ  С.А. Кирющенкова.

Глава муниципального образования

«Балезинский район»                                                                       Ю.В. Новойдарский

Приложение к постановлению Администрации

муниципального образования

«Балезинский район»

от 28 сентября 2021 г.  № 1153

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования

«Балезинский район» к отопительному периоду 2021-2022 гг.

| Администрация МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты | Мероприятия |  | Дата проведения мероприятия |  | Сумма, руб. |
| 1 | Котельные | Диагностика котлов 28 шт. 1 дымовая труба |  | Июнь-сентябрь |  | 154 941,40 |
| 2 | Администрация МО «Балезинский район», п.Балезино ул.Кирова, 2 | Поверка и калибровка пирометра OPTRIS Sight МS и термогигрометра Testo 608 -H1/H2 |  | Август-сентябрь |  | 6 350,40 |
| 3 | Администрация МО «Балезинский район», п.Балезино ул.Кирова,2 | Закупка насоса ЭЦВ -5 шт. |  | Июнь-сентябрь |  | 163 762,70 |
| 4 | Теплотрасса микрорайона РОС | Ремонт участков теплотрассы по ул. РОС,14 и ул. О. Кошевого |  | Июнь-сентябрь |  | 458 500,00 |
| 5 | Администрация МО «Балезинский район», п.Балезино ул.Кирова,2 | Приобретение материалов для ремонта систем отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 82 470,50 |
| 6 | Скважина для воды с.Балезино | Замена группы учета электроэнергии на скважине в с. Балезино |  | Июнь-сентябрь |  | 10 000,00 |
| 7 | Котельные | Диагностика 1 дымовая труба |  | Август-сентябрь |  | 16 000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 892 025,00 |
| Управление образования Администрации МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБДОУ детский сад «Сказка» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 7 600,00 |
| 8 | МБДОУ Карсовайский д/с «Березка» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 5 600,00 |
| 9 | МБДОУ детский сад «Солнышко» | Поверка термометров |  | Июнь -сентябрь |  | 12 750,00 |
|  |  | Проведение диагностических и ремонтных работ вентиляционных каналов |  |  |  | 1 000,00 |
|  |  | Поверка манометров |  |  |  | 12 825,00 |
|  | Итого по садам: |  |  |  |  | 39 775,00 |
| 10 | МКУ «Хозгруппа» | Приобретение материалов аварийного запаса для ремонта систем отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 35 000,00 |
|  | Итого по МКУ «Хозгруппа» |  |  |  |  | 35 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 74 775,00 |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МБУК «Центр развития культуры» | Замена электропроводки в отделах МБУК «Центр развития культуры» | Сентябрь-октябрь |  |  | 68 500,00 |
|  | МБУ «ЦКОМУ» | Обучение по основной профессиональной образовательной программе дополнительного профессионального образования(ОПОП ДПО) по электробезопасности для электротехнического персонала (оператор котельной) | Сентябрь- октябрь |  |  | 1 500,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 70 000,00 |
|  | ОБЩАЯ СУММА: |  |  |  | 1 036 800,00 |  |