|  | Приложение №2 к постановлению Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 15 февраля 2021 года № 136 |
| --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка 2021 года

на территории муниципального образования  «Балезинский район»

| № | Наименование проводимых мероприятий | Сроки проведения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседание КЧС и ПБ по вопросам контроля выполнения мероприятий по паводку. | до 05.03.2021 г. | Секретарь КЧС и ОПБ Администрации |
|  | Создать на территориях сельских поселений Балезинского района противопаводковые комиссии | до 05.03.2021 г. | Главы сельских поселений |
|  | Провести заседания КЧС и ОПБ, уточнить перечень наиболее вероятных мест затопления участков местности, места возможного прорыва плотин, подготовить распоряжения и конкретные планы действий. Информацию о проведенных мероприятиях направить до 15 марта 2021 года в отдел ГО, ЧС и МП Администрации муниципального образования «Балезинский район»; | до 15.03.2021 г. | Главы сельских поселений |
|  | Разработать план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка 2021 года на территории сельского муниципального образования. | до 15.03.2021 г. | Главы сельских поселений |
|  | на период подготовки и прохождения паводка в 2021 года, закрепить персонально за собой бесхозяйные ГТС на водоемах площадью свыше 1га. и водоемах, способных нанести материальный ущерб коммуникациям, дорогам, при возможном разрушении ГТС, находящихся на подведомственных территориях. | до 15.03.2021 г. на период паводка | Главы сельских поселений |
|  | Организовать аварийные бригады, оснащенные инвентарем и техническими средствами, копии распоряжений о назначении аварийных бригад представить в отдел ГО, ЧС и МП Администрации муниципального образования «Балезинский район» в срок до 15 марта 2021 года. | до 15.03.2021 г. | Главы сельских поселений, руководители объектов экономики |
|  | Совместно с руководителями сельхозпредприятий, организаций, разработать планы эвакуации населения, а так же размещение сельскохозяйственных животных (по необходимости). | на период паводка | Главы сельских поселений, руководители сельхозорганизаций |
|  | Организовать постоянное наблюдение (согласно ранее утвержденным графикам) за состоянием плотин, уровнем воды в водоемах и атмосферными явлениями в период паводка, осуществлять постоянное информирование (по форме отчета) ЕДДС муниципального образования «Балезинский район», об изменении обстановки в период паводка, а также при возникновении ЧС, до окончания паводкового периода. | на период паводка | Главы сельских поселений, балансодержатели водоемов |
|  | Организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения и общего пользования местного значения, своевременной очисткой от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, дюкеров и других инженерных сооружений, в том числе гидротехнических сооружений. Принять меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов, в случае принятия решений о временном ограничении и прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального значения и общего пользования местного значения. | с 1 марта 2021 года до 1 мая 2021 года | Руководитель Чепецкого дорожного управления, Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры |
|  | Оканавить производственные объекты, объекты сельхозпроизводства, склады, мастерские; организовать постоянный отвод паводковых вод от подвалов многоквартирных домов, в населенных пунктах привлечь к этим работам местное население, обеспечить контроль за подготовкой водооткачивающей техники | на период паводка | Руководители объектов экономики, главы сельских поселений, управляющие компании ЖКХ |
|  | Провести осмотр состояния искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения, подверженных подтоплению. Организовать своевременную очистку от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, дюкеров и других инженерных сооружений, в том числе гидротехнических сооружений. Принять меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов, в случае принятия решений о временном ограничении и прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. | с 5 марта 2021 года до 1 мая 2021 года | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры, главы сельских поселений, руководители объектов экономики, |
|  | Главе МО «Балезинское» организацию и своевременную очистку от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, дюкеров и других инженерных сооружений взять на особый контроль в п. Балезино, включая микрорайон «Лесобаза» | с 5 марта 2021 года до 1 мая 2021 года | Глава МО «Балезинское» |
|  | Организовать контроль за источниками питьевого водоснабжения, в том числе и нецентрализованного, за качеством питьевой воды, подаваемой населению, за эффективностью очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также рекреационных целей, за своевременностью сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | с 15 марта 2021 года до 1 мая 2021 года | Минприроды УР (по согласованию); ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове (по согласованию); КЧС и ОПБ Администрации, главы сельских поселений |
|  | С целью подготовки ГТС на период подготовки и проведения паводка провести следующие мероприятия по каждому ГТС: |  |  |
| 14.1 | Организовать проведение превентивных мероприятий по подготовке к паводку: расчистка русел малых рек и ручьев; распиловка льда; взрывные работы. | с 15 марта 2021 года до 7 апреля 2021 года | Администрация муниципального образования «Балезинский район», глава МО «Балезинское» |
| 14.2 | Сформировать дежурные бригады, для очистки оголовков водовыпускных сооружений от снега и льда, контроля за уровнем воды, экстренных работ по обеспечению прохода паводковых вод. Составить графики работ дежурных бригад. | до 15 марта 2021 г. | Главы сельских поселений, руководители балансодержатели и арендаторы ГТС, прудов |
| 14.3 | Проверить наличие отметок минимума и максимума воды в пруду, организовать работу гидропостов на водных объектах | до 15 марта 2021 г. | Главы сельских поселений, ООО «РТК», начальник отдела ИТ, ГО, ЧС и МП |
| 14.4 | Проверить исправность затворов водовыпускных сооружений, приготовить их к работе | до 01.04.2021 г. | Главы сельских поселений, руководители, балансодержатели и арендаторы ГТС, прудов |
| 14.5 | Провести обязательную предполоводную сработку прудов до минимального допустимого уровня в срок с целью подготовки аккумулирующей емкости водоемов для приема паводковых вод, а при необходимости полное опорожнение прудов, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии. | до 01.04.2021 г. |  |
| 14.6 | Обеспечить дежурные бригады плавсредствами | до 01.04.2021 г. |  |
| 15. | Организовать проведение мероприятий по повышению устойчивости работы объектов жизнеобеспечения, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц | с 12 марта 2021 года до 1 мая 2021 года | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры, главы сельских поселений, руководители ОЭ |
| 16. | На всех объектах экономики района при необходимости создать противопаводковые комиссии, организовать круглосуточное дежурство, привести в полную готовность, имеющуюся инженерную технику. | до 30 марта 2021 года | Руководители ОЭ |
| 17. | Создать запасы материальных ресурсов на объектах экономики. | до 30 марта 2021 года | Руководители ОЭ |
| 18. | Организовать информирование населения Балезинского района о ходе прохождения половодья | на период паводка | Администрация муниципального образования «Балезинский район», главы сельских поселений |
| 19. | Организовать подготовку мероприятий по охране общественного порядка и имущества граждан в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления | на период паводка | ОМВД России по Балезинскому району, главы сельских поселений |
| 20. | Провести тренировки привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий формирований | до 25 марта 2021 года | Администрация муниципального образования «Балезинский район», руководители ОЭ, входящих в БРЗ УТП РСЧС |
| 21. | Подготовить аварийные команды и обеспечить их техникой, спасательными средствами, инструментами и резервами материальных средств | до 15 марта 2021 года | Администрация муниципального образования «Балезинский район», руководители ОЭ, входящих в БРЗ УТП РСЧС |
| 22. | Подготовить к использованию резервные источники энергоснабжения | до 15 марта 2021 года | Администрация МО «Балезинский район», руководители ОЭ, входящих в БРЗ УТП РСЧС |
| 23. | В целях защиты населения и территории п. Балезино от возможного паводкового подтопления и возможной частичной эвакуации населения, организовать обеспечение мероприятий плавсредствами. | в период паводка | Глава МО «Балезинское», Администрация муниципального образования «Балезинский район» |
| 24. | Организовать подготовку пунктов временного размещения граждан при возможной эвакуации из мест подтопления. | в период паводка | Председатель эвакуационной комиссии |
| 25. | При необходимости предусмотреть необходимое количество личного состава для оказания помощи на воде, провести инструктажи по технике безопасности. Организовать подготовку средств спасения людей на воде. | в период паводка | Председатель КЧС и ОПБ, начальник пожарно-спасательной части №26 |
| 26. | Создать запасы продовольственных, промышленных товаров первой необходимости на период паводка. | до 1 апреля 2021 г. | Председатель Балезинского потребобщества |
| 27. | Организовать (при необходимости) круглосуточное дежурство должностных лиц на территории сельских поселений с ежедневным представлением информации об обстановке и проводимых мероприятиях в КЧС и ОПБ Администрации, начальнику отдела ГО, ЧС и МП обеспечить КЧС и ОПБ района информацией по развитию паводка. | в период паводка | Главы сельских поселений, начальник отдела ИТ, ГО, ЧС и МП |
| 28. | Главам сельских поселений к 16.03.2021 г., 29.03.2021 г. представлять в отдел ГО, ЧС и МП Администрации муниципального образования «Балезинский район» отчет о выполненных мероприятий собственного плана. | 16.03.2021 г., 29.03.2021 г., | Главы сельских поселений |
| 29. | Организовать проведение занятий в образовательных учреждениях района по правилам безопасного поведения детей в период прохождения весеннего половодья (в том числе при ледоходе). | до 01.04.2021г. | Управление образования |
| 30. | Начальнику отдела ИТ, ГО, ЧС и МП организовать отчет в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики, ГУ МЧС России по Удмуртской Республике | Март - апрель | Отдел ИТ, ГО, ЧС и МП Администрации муниципального образования «Балезинский район» |