АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН»

«БАЛЕЗИНО ЁРОС»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Балезино

17.12. 2020 г.             	                                                                    № 1380

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 18 мая 2020 г. № 506 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2020-2021 гг.» (в редакции постановления от 13.11.2020г. № 1257)

В целях обеспечения своевременной подготовки и проведения отопительного периода 2020-2021 гг. в муниципальном образовании «Балезинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования  «Балезинский район» от 18 мая 2020 г. № 506 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования  «Балезинский район» к отопительному периоду 2020-2021 гг.» (в редакции постановления от 13.11.2020г. № 1257):  изложив План основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования

«Балезинский район» по вопросам строительства и ЖКХ.

И.о. Главы  муниципального образования

«Балезинский район»                                                             Е.А. Касимова

Приложение к постановлению Администрации

муниципального образования

«Балезинский район»

От  17.12.2020г.  № 1380

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования

«Балезинский район» к отопительному периоду 2020-2021 гг.

| Администрация МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты | Мероприятия |  | Дата проведения мероприятия |  | Сумма, руб. |
| 1 | Котельная № 4 п.Балезино, ул.Октябрьская,2 Котельная № 10 д.Воегурт, ул.Полевая, 2а (школа) Котельная №13 с.Пыбья | Диагностика котлов КВа- 1,25 Гн-4 шт., котлов «Кама»- 3 шт., котловКВа-0,4-Гн- 2 шт. |  | Июнь-сентябрь |  | 72250,52 |
| 2 | Администрация МО «Балезинский район», п.Балезино ул.Кирова, 2 | Приобретение счетчиков холодной воды – 3шт. |  | Июнь-сентябрь |  | 1617,00 |
| 3 | Администрация МО «Балезинский район», п.Балезино ул.Кирова,2 | Приобретение хомутов ремонтных (свертные муфты) для ремонта водопроводных сетей – 26 шт. |  | Июнь-сентябрь |  | 41268,86 |
| 4 | Водопроводные сети | Ремонт водопроводной сети в п.Балезино |  | Июнь- декабрь |  | 13000,00 |
|  |  | Ремонт водопроводной сети в с. Нововолково |  |  |  | 124187,9 |
| 5 | Администрация МО «Балезинский район», п. Балезино ул. Кирова, 2 | Поверка и калибровка пирометра OPTRIS Sight МS и термогигрометра Testo 608 -H1/H2 |  | Август-сентябрь |  | 6237,60 |
| 6 | Администрация МО «Балезинский район», п. Балезино ул. Кирова, 2 | Закупка насоса ЭЦВ 5-6,5-80 -1 шт. ЭВЦ 6-10-80-1 шт., ЭВЦ 6-10-120-1 шт. |  | Июнь-сентябрь |  | 85639,54 |
| 7 | Котельная с. Андрейшур, ул. Школьная, дом 11 | Выполнение работ по проектированию и проведению экспертизы промышленной безопасности по объекту: «Капитальный ремонт котельной с установкой автоматики в с. Андрейшур Балезинского района Удмуртской Республики» |  | Июнь-июль |  | 54418,39 |
| 8 | Газораспределительные сети с.Балезино, п.Балезино Балезинского район | Врезка надземного газопровода низкого давления на выходе с ГРПШ № 88 |  | Август- сентябрь |  | 76174,75 |
| 9 | Водонапорная башня в с. Нововолково | Выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене глубинного насоса |  | Июль |  | 39695,00 |
| 10 | Газопровод микрорайона РОС | Аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного участка газопровода низкого давления |  | Июль-сентябрь |  | 45422,04 |
| 11 | Теплотрасса микрорайона РОС | Аварийно - восстановительные работы по замене поврежденного участка теплотрассы |  | Июль-сентябрь |  | 159206,40 |
| 12 | Водонапорная башня с.Нововолково | Приобретение материалов для ремонта группы учета электроэнергии на водонапорной башне с. Нововолково |  | Сентябрь-октябрь |  | 4182,00 |
| 13 | Администрация МО «Балезинский район», п. Балезино ул. Кирова,2 | Приобретение материалов для ремонта котельной № 2 |  | Ноябрь- декабрь |  | 11500,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 734800,00 |
| Управление образования Администрации МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МБОУ «Балезинская СОШ № 1» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 15000,00 |
| 15 | МБОУ «Балезинская основная школа» | Приобретение и поверка манометров |  | Июнь-сентябрь |  | 175,00 |
|  |  | Приобретение материалов для ремонта котельной |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10000,00 |
| 16 | МБОУ « Балезинская средняя школа № 5» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 5000,00 |
| 17 | МБОУ « Турецкая средняя школа | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 10000,00 |
|  |  | Приобретение и поверка манометров |  |  |  | 350,00 |
|  |  | Приобретение материалов для ремонта котельной |  |  |  | 38735,00 |
| 18 | МБОУ « Кестымская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 7500,00 |
| 19 | МБОУ « Исаковская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 14000,00 |
| 20 | МБОУ «Карсовайская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 8990,00 |
| 21 | МБОУ « Люкская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 10000,00 |
| 22 | МБОУ « Сергинская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 50000,00 |
| 23 | МБОУ «Пыбьинская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 2500,00 |
| 24 | МБОУ «Балезинская средняя школа № 3 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 5000,00 |
| 25 | МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 35000,00 |
| 26 | МБОУ ДО « Балезинский ЦДТ» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь-сентябрь |  | 5000,00 |
|  | ИТОГО по школам: |  |  |  |  | 217250,00 |
| 27 | МБДОУ детский сад « Сказка» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь- сентябрь |  | 17500,00 |
| 28 | МБДОУ детский сад «Теремок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь- сентябрь |  | 5000,00 |
| 29 | МБДОУ детский сад «Малышок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь- сентябрь |  | 9000,00 |
| 30 | МБДОУ детский сад «Родничок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь- сентябрь |  | 6000,00 |
| 31 | МБДОУ детский сад «Ленок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь- сентябрь |  | 5000,00 |
| 32 | МБДОУ Кожильский детский сад «Колосок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь- сентябрь |  | 1600,00 |
|  |  | Приобретение циркуляционного наоса |  |  |  | 2500,00 |
| 33 | МБДОУ Юндинский детский сад | Приобретение материалов для ремонта котельной |  | Июнь- сентябрь |  | 25000,00 |
|  |  | Приобретение и поверка манометров |  |  |  | 350,00 |
| 34 | МБДОУ «Чебурашка» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления |  | Июнь- сентябрь |  | 5000,00 |
| 35 | МБДОУ детский сад «Солнышко» | Проведение диагностических и ремонтных работ. Поверка манометров. Метрологические работы. |  | Июнь- сентябрь |  | 55400,00 |
|  | Итого по садам: |  |  |  |  | 132350,00 |
| 36 | МКУ «Хозгруппа» | Приобретение материалов аварийного запаса для ремонта систем отопления |  | Июнь- сентябрь |  | 35000,00 |
|  | Итого по МКУ «Хозгруппа» |  |  |  |  | 35000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 384600,00 |
| Управление культуры Администрации МО «Балезинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры «Дружба» | Приобретение материалов для ремонта кровли | Июнь - сентябрь |  |  | 70000,00 |
| 38 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Балезинская районная библиотека муниципального образования «Балезинский район» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь |  |  | 9000,00 |
| 39 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Балезинский районный историко-краеведческий музей» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь |  |  | 6000,00 |
| МБУК « Центр развития культуры и народного творчества» |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Сергинский ЦСДК | Приобретение материалов для ремонта кровли | Август-сентябрь |  |  | 35000,00 |
| 41 | Юндинский СДК | Приобретение материалов для ремонта кровли | Июнь-сентябрь |  |  | 15000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 135000,00 |
|  | ОБЩАЯ СУММА: |  |  |  | 1254400,00 |  |