****

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН»

«БАЛЕЗИНО ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

п. Балезино

04 сентября 2020 г. № 980

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 18 мая 2020 г. № 506 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2020-2021 гг.»  (в редакции постановления от 19.08.2020г. № 906) |

В целях обеспечения своевременной подготовки и проведения отопительного периода 2020-2021 гг. в муниципальном образовании «Балезинский район», **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 18 мая 2020 г. № 506 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2020-2021 гг.» (в редакции постановления): изложив План основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования

«Балезинский район» по вопросам строительства и ЖКХ.

Глава муниципального образования

«Балезинский район» Ю.В. Новойдарский

Приложение к постановлению Администрации

муниципального образования

«Балезинский район»

От 04 сентября 2020г. № 980

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования

«Балезинский район» к отопительному периоду 2020-2021 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Администрация МО «Балезинский район»** | | | | | | |
| № п/п | Объекты | Мероприятия | | Дата проведения мероприятия | | Сумма,  руб. |
| 1 | Котельная № 4 п.Балезино, ул.Октябрьская,2  Котельная № 10 д.Воегурт, ул.Полевая, 2а (школа)  Котельная №13 с.Пыбья | Диагностика котлов КВа- 1,25 Гн-4 шт., котлов «Кама»- 3 шт., котловКВа-0,4-Гн- 2 шт. | | Июнь-сентябрь | | 72250,52 |
| 2 | Администрация МО «Балезинский район», п.Балезино ул.Кирова, 2 | Приобретение счетчиков холодной воды – 3шт. | | Июнь-сентябрь | | 1617,00 |
| 3 | Администрация МО «Балезинский район», п.Балезино ул.Кирова,2 | Приобретение хомутов ремонтных (свертные муфты) для ремонта водопроводных сетей – 26 шт. | | Июнь-сентябрь | | 41268,86 |
| 4 | Водопроводные сети | Ремонт водопроводной сети в с. Карсовай | | Июнь-  сентябрь | | 50000,00 |
| Ремонт водопроводной сети в д. Эркешево | | 12810,14 |
| Ремонт водопроводной сети в  с. Нововолково | | 109754 ,76 |
| 5 | Администрация МО «Балезинский район», п. Балезино ул. Кирова, 2 | Поверка пирометра OPTRIS Sight МS и термогигрометра Testo 608-H1/H2 | | Август-сентябрь | | 6237,60 |
| 6 | Администрация МО «Балезинский район», п. Балезино ул. Кирова, 2 | Закупка насоса ЭЦВ 5-6,5-80 -1 шт.  ЭВЦ 6-10-80-1 шт., ЭВЦ 6-10-120-1 шт. | | Июнь-сентябрь | | 85639,54 |
| 7 | Котельная с. Андрейшур, ул. Школьная, дом 11 | Выполнение работ по проектированию и проведению экспертизы промышленной безопасности по объекту:  «Капитальный ремонт котельной с установкой автоматики в с. Андрейшур Балезинского района Удмуртской Республики» | | Июнь-июль | | 54418,39 |
| 8 | Газораспределительные сети с.Балезино, п.Балезино Балезинского район | Врезка надземного газопровода низкого давления на выходе с ГРПШ № 88 | | Август- сентябрь | | 76174,75 |
| 9 | Водонапорная башня в  с. Нововолково | Выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене глубинного насоса | | Июль | | 20000,00 |
| 10 | Газопровод микрорайона РОС | Аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного участка газопровода низкого давления | | Июль-сентябрь | | 45422,04 |
| 11 | Теплотрасса микрорайона РОС | Аварийно - восстановительные работы по замене поврежденного участка теплотрассы | | Июль-сентябрь | | 159206,40 |
|  | **ИТОГО:** |  | |  | | **734800,00** |
| **Управление образования Администрации МО «Балезинский район»** | | | | | | |
| 12 | МБОУ «Балезинская СОШ № 1» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-сентябрь | | 15000,00 |
| 13 | МБОУ «Балезинская основная школа» | Приобретение и поверка манометров | | Июнь-сентябрь | | 1000,00 |
| Приобретение материалов для ремонта котельной | |
| 10000,00 |
| 14 | МБОУ « Балезинская средняя школа № 5» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-сентябрь | | 5000,00 |
| 15 | МБОУ « Турецкая средняя школа | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-сентябрь | | 10000,00 |
| Приобретение и поверка манометров | | 1000,00 |
| Приобретение материалов для ремонта котельной | | 15000,00 |
| 16 | МБОУ « Кестымская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-сентябрь | | 7500,00 |
| 17 | МБОУ « Исаковская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-сентябрь | | 36500,00 |
| 18 | МБОУ «Карсовайская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-сентябрь | | 9000,00 |
| 19 | МБОУ « Люкская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-сентябрь | | 10000,00 |
| 20 | МБОУ « Сергинская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-сентябрь | | 50000,00 |
| 21 | МБОУ «Пыбьинская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-сентябрь | | 2500,00 |
| 22 | МБОУ «Балезинская средняя школа № 3 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-сентябрь | | 5000,00 |
| 23 | МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-сентябрь | | 35000,00 |
| 24 | МБОУ ДО « Балезинский ЦДТ» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-сентябрь | | 5000,00 |
|  | **ИТОГО по школам:** |  | |  | | 217500,00 |
| 25 | МБДОУ детский сад « Сказка» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-  сентябрь | | 17500,00 |
| 26 | МБДОУ детский сад «Теремок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-  сентябрь | | 5000,00 |
| 27 | МБДОУ детский сад «Малышок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-  сентябрь | | 9000,00 |
| 28 | МБДОУ детский сад «Родничок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-  сентябрь | | 6000,00 |
| 29 | МБДОУ детский сад «Ленок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-  сентябрь | | 5000,00 |
| 30 | МБДОУ Кожильский детский сад «Колосок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-  сентябрь | | 1600,00 |
| Приобретение циркуляционного наоса | | 2500,00 |
| 31 | МБДОУ Юндинский детский сад | Приобретение материалов для ремонта котельной | | Июнь-  сентябрь | | 25000,00 |
| Приобретение и поверка манометров | | 1000,00 |
| 32 | МБДОУ «Чебурашка» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | | Июнь-  сентябрь | | 5000,00 |
| 33 | МБДОУ детский сад «Солнышко» | Проведение диагностических и ремонтных работ.  Поверка манометров.  Метрологические работы. | | Июнь-  сентябрь | | 54500,00 |
|  | **Итого по садам:** | | | | | 132100,00 |
| 34 | МКУ «Хозгруппа» | Приобретение материалов аварийного запаса для ремонта систем отопления | | Июнь-  сентябрь | | 35000,00 |
|  | Итого по МКУ «Хозгруппа» |  | |  | | 35000,00 |
|  | **ИТОГО:** |  | |  | | **384600,00** |
| **Управление культуры Администрации МО «Балезинский район»** | | | | | | |
| 35 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры «Дружба» | Приобретение материалов для  ремонта кровли | Июнь - сентябрь | | | 70000,00 |
| 36 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Балезинская районная библиотека муниципального образования «Балезинский район» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | | | 9000,00 |
| 37 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Балезинский районный историко-краеведческий музей» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | | | 6000,00 |
| МБУК « Центр развития культуры и народного творчества» | | | | | | |
| 38 | Сергинский ЦСДК | Приобретение материалов для ремонта кровли | Август-сентябрь | | | 35000,00 |
| 39 | Юндинский СДК | Приобретение материалов для ремонта кровли | Июнь-сентябрь | | | 15000,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | | | **135000,00** |
|  | **ОБЩАЯ СУММА:** | | | | **1254400,00** | |