****

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН»

«БАЛЕЗИНО ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

п. Балезино

 04 сентября 2020 г. № 980

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 18 мая 2020 г. № 506 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2020-2021 гг.»(в редакции постановления от 19.08.2020г. № 906)  |

В целях обеспечения своевременной подготовки и проведения отопительного периода 2020-2021 гг. в муниципальном образовании «Балезинский район», **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

 1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Балезинский район» от 18 мая 2020 г. № 506 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2020-2021 гг.» (в редакции постановления): изложив План основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования

«Балезинский район» по вопросам строительства и ЖКХ.

 Глава муниципального образования

 «Балезинский район» Ю.В. Новойдарский

 Приложение к постановлению Администрации

муниципального образования

«Балезинский район»

От 04 сентября 2020г. № 980

ПЛАН

 основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования

«Балезинский район» к отопительному периоду 2020-2021 гг.

|  |
| --- |
| **Администрация МО «Балезинский район»** |
| № п/п | Объекты | Мероприятия | Дата проведения мероприятия | Сумма,руб. |
| 1 | Котельная № 4 п.Балезино, ул.Октябрьская,2Котельная № 10 д.Воегурт, ул.Полевая, 2а (школа)Котельная №13 с.Пыбья | Диагностика котлов КВа- 1,25 Гн-4 шт., котлов «Кама»- 3 шт., котловКВа-0,4-Гн- 2 шт. | Июнь-сентябрь | 72250,52 |
| 2 | Администрация МО «Балезинский район», п.Балезино ул.Кирова, 2 | Приобретение счетчиков холодной воды – 3шт. | Июнь-сентябрь | 1617,00 |
| 3 | Администрация МО «Балезинский район», п.Балезино ул.Кирова,2 | Приобретение хомутов ремонтных (свертные муфты) для ремонта водопроводных сетей – 26 шт. | Июнь-сентябрь |  41268,86 |
| 4 | Водопроводные сети | Ремонт водопроводной сети в с. Карсовай | Июнь-сентябрь |  50000,00 |
| Ремонт водопроводной сети в д. Эркешево | 12810,14 |
| Ремонт водопроводной сети вс. Нововолково | 109754 ,76 |
| 5 | Администрация МО «Балезинский район», п. Балезино ул. Кирова, 2 | Поверка пирометра OPTRIS Sight МS и термогигрометра Testo 608-H1/H2 | Август-сентябрь | 6237,60 |
| 6 | Администрация МО «Балезинский район», п. Балезино ул. Кирова, 2 | Закупка насоса ЭЦВ 5-6,5-80 -1 шт.ЭВЦ 6-10-80-1 шт., ЭВЦ 6-10-120-1 шт. | Июнь-сентябрь | 85639,54 |
| 7 | Котельная с. Андрейшур, ул. Школьная, дом 11 | Выполнение работ по проектированию и проведению экспертизы промышленной безопасности по объекту: «Капитальный ремонт котельной с установкой автоматики в с. Андрейшур Балезинского района Удмуртской Республики» | Июнь-июль | 54418,39 |
| 8 | Газораспределительные сети с.Балезино, п.Балезино Балезинского район | Врезка надземного газопровода низкого давления на выходе с ГРПШ № 88 | Август- сентябрь | 76174,75 |
| 9 | Водонапорная башня в с. Нововолково | Выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене глубинного насоса | Июль | 20000,00 |
| 10 | Газопровод микрорайона РОС |  Аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного участка газопровода низкого давления | Июль-сентябрь | 45422,04 |
| 11 | Теплотрасса микрорайона РОС | Аварийно - восстановительные работы по замене поврежденного участка теплотрассы | Июль-сентябрь | 159206,40 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **734800,00** |
| **Управление образования Администрации МО «Балезинский район»** |
| 12 | МБОУ «Балезинская СОШ № 1» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 15000,00 |
| 13 | МБОУ «Балезинская основная школа» | Приобретение и поверка манометров | Июнь-сентябрь | 1000,00 |
| Приобретение материалов для ремонта котельной |
| 10000,00 |
| 14 | МБОУ « Балезинская средняя школа № 5» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 5000,00 |
| 15 | МБОУ « Турецкая средняя школа | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 10000,00 |
| Приобретение и поверка манометров | 1000,00 |
| Приобретение материалов для ремонта котельной | 15000,00 |
| 16 | МБОУ « Кестымская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 7500,00 |
| 17 | МБОУ « Исаковская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 36500,00 |
| 18 | МБОУ «Карсовайская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 9000,00 |
| 19 | МБОУ « Люкская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь |  10000,00 |
| 20 | МБОУ « Сергинская средняя школа» |  Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 50000,00 |
| 21 | МБОУ «Пыбьинская средняя школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 2500,00 |
| 22 | МБОУ «Балезинская средняя школа № 3 | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 5000,00 |
| 23 | МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная школа» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 35000,00 |
| 24 | МБОУ ДО « Балезинский ЦДТ» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 5000,00 |
|  | **ИТОГО по школам:** |  |  | 217500,00 |
| 25 | МБДОУ детский сад « Сказка» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 17500,00 |
| 26 | МБДОУ детский сад «Теремок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 5000,00 |
| 27 | МБДОУ детский сад «Малышок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 9000,00 |
| 28 | МБДОУ детский сад «Родничок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 6000,00 |
| 29 | МБДОУ детский сад «Ленок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 5000,00 |
| 30 | МБДОУ Кожильский детский сад «Колосок» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 1600,00 |
| Приобретение циркуляционного наоса | 2500,00 |
| 31 | МБДОУ Юндинский детский сад | Приобретение материалов для ремонта котельной | Июнь-сентябрь | 25000,00 |
| Приобретение и поверка манометров | 1000,00 |
| 32 | МБДОУ «Чебурашка» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 5000,00 |
| 33 | МБДОУ детский сад «Солнышко» | Проведение диагностических и ремонтных работ. Поверка манометров.Метрологические работы. | Июнь-сентябрь | 54500,00 |
|  | **Итого по садам:** | 132100,00 |
| 34 | МКУ «Хозгруппа» | Приобретение материалов аварийного запаса для ремонта систем отопления  | Июнь-сентябрь | 35000,00 |
|  | Итого по МКУ «Хозгруппа» |  |  | 35000,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **384600,00** |
| **Управление культуры Администрации МО «Балезинский район»** |
| 35 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры «Дружба» | Приобретение материалов для ремонта кровли | Июнь - сентябрь | 70000,00 |
| 36 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Балезинская районная библиотека муниципального образования «Балезинский район» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 9000,00 |
| 37 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Балезинский районный историко-краеведческий музей» | Приобретение материалов для ремонта системы отопления | Июнь-сентябрь | 6000,00 |
| МБУК « Центр развития культуры и народного творчества» |
| 38 | Сергинский ЦСДК | Приобретение материалов для ремонта кровли | Август-сентябрь | 35000,00 |
| 39 | Юндинский СДК | Приобретение материалов для ремонта кровли | Июнь-сентябрь | 15000,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **135000,00** |
|  | **ОБЩАЯ СУММА:**  | **1254400,00** |