**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРСОВАЙСКОЕ»**

 **«КАРСОВАЙ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«05» марта 2015 г. № 12**

**О создании комиссии по**

**подготовке и проведению**

**паводка 2015 года.**

 С целью сохранения прудов, подготовке их и безаварийному пропуску весеннего паводка 2015 года, ликвидации ЧС ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию на территории МО «Карсовайское» в составе:

Колотов А.С. – глава МО «Карсовайское» – председатель комиссии

Колотов С.Н. – ИП «Колотов» (по согласованию)

Светлаков И.Б. – директор ООО «Россия» (по согласованию)

Светлаков П.И. – ответственный наблюдатель (по согласованию) Карсовайский пруд

Светлаков И.Ф.- отвественный наблюдатель (по согласованию) Павлушатский пруд

1. Комиссии представить план работы на период паводка 2015 года.

Глава муниципального

образования «Карсовайское» А.С. Колотов

**П Л А Н**

**работы паводковой комиссии на период**

**паводка 2015года на территории МО «Карсовайское».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | сроки | Ответственный |
| 1 | Создать паводковую комиссию | 05.03.2015 | Администрация МО |
| 2 | Провести заседание паводковой комиссии | 13.03.201527.03.201503.04.201510.04.2015 | Администрация МО |
| 3 | Провести очистку проезжей части плотины от снега | 05.04.2015 | Администрация МО |
| 4 | Провести осмотр и техническое обслуживание водоемных механизмов водосброса | 08.04.2015 | ООО «Комусстрой» |
| 5 | Провести очистку входных оголовков водосбросных сооружений от льда и снега | 08.04.2015 | Администрация МО,ООО «Комусстрой» |
| 6 | В период прохождения паводка выполнить сброс воды | По мере необходимости | Светлаков П.И. |
| 7 | Еженедельно наблюдать за состоянием пруда, а в период паводка ежедневно | по графику | Члены комиссии |
| 8 | В случае чрезвычайных ситуаций выделить: - ООО «Россия» -трактор РТМ  2 ед., бульдозер- ИП «Колотов»: ДТ - 75 | По мере необходимости | Светлаков И.Б. Колотов С.Н. |

Председатель паводковой

комиссии А.С. Колотов