Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» на 2018-2022 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от Юфевраля 2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. №691/пр |
| Куратор | Глава муниципального образования «Балезинский район» |
| Координатор | Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ муниципального образования «Балезинский район» |
| Ответственный исполнитель программы | Глава муниципального образования «Карсовайское» |
| Соисполнители программы | Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации муниципального образования «Балезинский район» |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Карсовайское», а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования «Карсовайское» |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий; - создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения «Карсовайское»; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и трудовое. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.; 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, проценты; 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), проценты; 4. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли; 5. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/час; 6. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли; 7. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/час. 8. Количество благоустроенных общественных территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) (единиц); 9. площадь благоустроенных общественных территорий (кв.м); 10. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (процент); 11. Доля населения, пользующегося благоустроенными общественными территориями, от общей численности населения муниципального образования, (процент); 12. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий от общей стоимости работ (проценты, рубли). |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации – 2018-2022 годы. Этапы реализации программы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2018 год составит 597,6 тыс. рублей, из них: - Федеральный бюджет – 442,9 тыс. рублей; - бюджет Удмуртской Республики – 103,9 тыс. рублей; - Бюджет муниципального образования «Карсовайское» - 32,8 тыс. рублей; - средства собственников жилых помещений – 18 тыс. рублей. Общий объем финансирования мероприятий программы за 2019 год составит 597,6 тыс. рублей, из них: - Федеральный бюджет – 439,7 тыс. рублей; - бюджет Удмуртской Республики – 103,1 тыс. рублей; - Бюджет муниципального образования «Карсовайское» - 32,7 тыс. рублей; - средства собственников жилых помещений – 18 тыс. рублей. Общий объем финансирования мероприятий программы за 2020 год составит 597,6 тыс. рублей, из них: - Федеральный бюджет – 439,7 тыс. рублей; - бюджет Удмуртской Республики – 103,1 тыс. рублей; - Бюджет муниципального образования «Карсовайское» - 32,7 тыс. рублей; - средства собственников жилых помещений – 18 тыс. рублей. Общий объем финансирования мероприятий программы за 2021 год составит 597,6 тыс. рублей, из них: - Федеральный бюджет – 439,7 тыс. рублей; - бюджет Удмуртской Республики – 103,1 тыс. рублей; - Бюджет муниципального образования «Карсовайское» - 32,7 тыс. рублей; - средства собственников жилых помещений – 18 тыс. рублей. Общий объем финансирования мероприятий программы за 2022 год составит 597,6 тыс. рублей, из них: - Федеральный бюджет – 439,7 тыс. рублей; - бюджет Удмуртской Республики – 103,1 тыс. рублей; - Бюджет муниципального образования «Карсовайское» - 32,7 тыс. рублей; - средства собственников жилых помещений – 18 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Результатом реализации программы является формирование современной городской среды для проживания, в том числе за счет повышения уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования «Карсовайское», повышение уровня ответственности населения на территории муниципального образования «Карсовайское» за состоянием чистоты, повышение экологической культуры населения. Социальным эффектом реализации программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Карсовайское». |

1. Характеристика состояния сферы деятельности

На территории муниципального образования «Карсовайское» по состоянию на 31.12.2016 г. - 3 многоквартирных дома, из них  3  многоквартирных дома находятся в управлении непосредственно самих собственников жилых помещений.

Анализ сферы благоустройства в с. Карсовай показал, что в последние годы целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий не проводилась.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Вместе с тем не соответствует современным требованиям территории общественного пользования (далее – общественные территории), так как принимаемые в последнее время меры по частичному их благоустройству не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы. Большая часть общественных территорий на сегодняшний день требует освещенности, увеличения зеленых насаждений, обустройства детских и спортивных площадок.

Основным способом решения проблемы должно стать благоустройство общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, улучшение содержания и безопасности общественных территорий.

Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Карсовайское» на 2018-2022 годы» позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения муниципального образования, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, благоустройство должно включать в себя:

-ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и проездов к ним;

-ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

-максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых, спортивных комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых в дворовых и общественных территориях;

-озеленение дворовых и общественных территорий;

-ремонт, при необходимости установка, дворового освещения и освещения общественных территорий;

- Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий предусматривает:

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств;

- освещение дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

- Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий предусматривает:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и (или) трудовое, доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не менее 5 процентов. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в Таблице 1 к программе.

Таблица 1

| Виды работ и максимальная стоимость работ единицы измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость за ед. изм., руб.* |  |  |  |  |
|  | Проезды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части | 1тн | 10 946,00 |  |  |  |  |
| 2 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 4 см | 1000м2 | 529 844,00 |  |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 650 951,00 |  |  |  |  |
| 4 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 590 598,00 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марки II тип Б | 100т | 546 492,00 |  |  |  |  |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марка II тип Д | 100т | 511 977,00 |  |  |  |  |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из песка | 100м3 | 115 016,00 |  |  |  |  |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/б крошки | 100м3 | 54 566.00 |  |  |  |  |
| 9 | Устройство подстилающего слоя из ПГС обогащенная | 100м3 | 244 668,00 |  |  |  |  |
| 10 | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100м3 | 183 890.00 |  |  |  |  |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 40-70, марка 1200 | 100м3 | 418 722,00 |  |  |  |  |
| 12 | Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100м3 | 146 645.00 |  |  |  |  |
| 13 | Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью погрузчика | 100м3 | 72 277,00 |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000м3 | 283 816,00 |  |  |  |  |
| 15 | Планировка земляного полотна | 1000м2 | 1 533,00 |  |  |  |  |
|  | Тротуары |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на тротуаре | 1тн | 10 946,00 |  |  |  |  |
| 17 | Разборка покрытий тротуаров толщ. 4 см с погрузкой и вывозом строительного мусора | 1000м2 | 42 512,00 |  |  |  |  |
| 18 | Устройство выравнивающего слоя из песка под тротуар | 100м3 | 115 016,00 |  |  |  |  |
| 19 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40, марка 1200 | 100м3 | 415 545,00 |  |  |  |  |
| 20 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 4 см | 1000м2 | 578 428,0 |  |  |  |  |
| 21 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 720 407.00 |  |  |  |  |
| 22 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 4 см | 1000м2 | 587 844,00 |  |  |  |  |
| 23 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 732 205,00 |  |  |  |  |
| 24 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см | 1000м2 | 695 313,00 |  |  |  |  |
|  | Бордюрные камни |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Разборка бортовых камней БР100.30.18 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | 38 073.00 |  |  |  |  |
| 26 | Разборка бортовых камней БР100.30.15 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | 37 746,00 |  |  |  |  |
| 27 | Разборка бортовых камней БР100.30.15, БР100.30.18 с сохранением годного камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | 36 233.00 |  |  |  |  |
| 28 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18 (новый камень) | 100 п.м. | 116 960,00 |  |  |  |  |
| 29 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.15 (новый камень) | 100 п.м. | 106 659,00 |  |  |  |  |
| 30 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18, БР80.30.15 (без стоимости камня) | 100 п.м. | 65 450,00 |  |  |  |  |
| 31 | Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | 36 492,00 |  |  |  |  |
| 32 | Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 с сохранением камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | 35 927,00 |  |  |  |  |
| 33 | Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (новый камень) | 100 п.м. | 84 412,00 |  |  |  |  |
| 34 | Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (без стоимости камня) | 100 п.м. | 61 233,00 |  |  |  |  |
| 35 | Резка бордюра БР100.30.18 | 1шт. | 192,00 |  |  |  |  |
| 36 | Резка бордюра БР100.30.15 | 1шт. | 138,00 |  |  |  |  |
| 37 | Устройство основания под водопропускную трубу щебеночного | 100м3 | 325 140,00 |  |  |  |  |
| 38 | Укладка металлических водопропускных труб диам. 325 мм | км | 3 148 262,00 |  |  |  |  |
| 39 | Укладка металлических водопропускных труб диам. 426 мм | км | 5 422 088,00 |  |  |  |  |
| 40 | Устройство водоотводящего валика из а/б марки II тип Б средней толщиной 10 см, шириной 30 см с врезкой в существующее покрытие с погрузкой и вывозом строительного мусора | 1000пм | 579 931,00 |  |  |  |  |
| 41 | Нарезка продольных водоотводных канав | 100м3 | 24 215,00 |  |  |  |  |
| 42 | Срезка покрытия методом холодного фрезирования толщиной слоя до 5 см с погрузкой и вывозом строительного мусора и лома асфальтобетона | 1000м2 | 52 097,00 |  |  |  |  |
| 43 | Разборка бетонных конструкций | 100м3 | 4 417,00 |  |  |  |  |
| 44 | Демонтаж металлического ограждения | 100пм | 18 587,00 |  |  |  |  |
| 45 | Монтаж металлического ограждения | 100пм | 31 256,00 |  |  |  |  |

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» на 2018-2022 годы» соответствующего года осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» на 2018 – 2022 год», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования  «Карсовайское» от 30.06.2017 г. №98;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Карсовайское», на которых планируется благоустройство в 2018 году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» на 2018-2022 годы», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования  «Карсовайское» от 30.06.2017 г. №96;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Карсовайское», на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, формируется согласно Приложению 4.1 к программе. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов выполняется с учетом порядка  разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Карсовайское», осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Данная программа  позволит осуществить комплексное благоустройство дворовых территории с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования «Карсовайское».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную комфортную среду для проживания граждан.

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории подлежащей благоустройству в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную Программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 годы в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» общественной территории села Карсовай, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы».

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» на 2018-2022 годы»

- разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проектов благоустройства общественных территории муниципального образования «Карсовайское» осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн - проекта благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» на 2018-2022 годы».

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования «Карсовайское», на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, формируется согласно Приложению 4.2 к программе.

2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития

муниципального образования «Карсовайское» в сфере реализации программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня,  является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Карсовайское».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общественного пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и трудовое.

### 3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных в рамках программы целей и задач, обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом: Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.04.2017 года № 691/пр;

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы, характеризующих результативность ее реализации, приведены в Приложении 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» на 2018-2022 годы».

### 4. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в 2018 – 2022 годах.

Этапы реализации программы не предусмотрены.

### 5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач

### в сфере реализации программы

В рамках программы осуществляется основное мероприятие - реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды. В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия:

1. Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

В ходе реализации мероприятия проводится:

- оценка состояния дворовых территорий многоквартирных домов, по результатам которой составляется паспорт благоустройства дворовой территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;

- организуется работа общественной комиссии по включению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального перечня работ в соответствии Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» на 2017-2022 годы.

- составляется Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках минимального перечня работ,

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального перечня работ в соответствии с адресным перечнем.

2. Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий.

В ходе реализации мероприятия проводится:

- оценка состояния дворовых территорий многоквартирных домов, по результатам которой составляется паспорт благоустройства дворовой территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;

- организуется работа общественной комиссии по включению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ в соответствии Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» на 2017-2022 годы.

- составляется Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках дополнительного перечня работ,

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ в соответствии с адресным перечнем.

3. Обеспечение мероприятий по сдаче-приемке работ по дворовым территориям. В ходе реализации мероприятия проводится:

- согласование актов приемки работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета, представителями заказчика, уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме и Администрации муниципального образования «Карсовайское».

4. Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. В ходе реализации мероприятия проводится: - инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; - заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии Правилами благоустройства на территории муниципального образования «Карсовайское».

5. Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом. В ходе реализации мероприятия проводится: - анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которого составляется паспорт благоустройства общественной территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную Программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 годы в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» общественной территории села Карсовай, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы».

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

6. Проведение мероприятий по сдаче-приемке работ по общественным территориям. В ходе реализации мероприятия проводится:

- согласование актов приемки работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета, представителями заказчика и Администрации муниципального образования «Карсовайское».

7. Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды В ходе реализации мероприятия проводится:

- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

-обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству;

-трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству посредством проведения весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории села.

8. Организация заседаний общественной комиссии. В ходе реализации мероприятия проводится:

- организация работы общественной комиссии; - размещение протоколов заседания общественной комиссии на официальном сайте муниципального образования «Балезинский район» на странице муниципального образования «Карсовайское».

9. Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ. В ходе реализации мероприятия:

- организуется работа по освещению реализации мероприятий программы в СМИ;

-проводится работа по заполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ. Перечень основных мероприятий программы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в Приложении 2 к программе.

6. Взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики, с иными муниципальными образованиями, организациями и гражданами для достижения целей программы.

Во взаимодействии с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования Удмуртской Республики осуществляется реализация мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Карсовайское» на 2018-2022 годы».

С собственниками жилых помещений осуществляется взаимодействие с целью включения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в план реализации программы, путем проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

Осуществляется взаимодействие с подрядными организациями в целях проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Выбор исполнителя работ по благоустройству осуществляется путем проведения торгов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчиком выполнения работ по благоустройству выступает муниципальное образование «Карсовайское».

На территории муниципального образования «Карсовайское» формируется общественная комиссия, которая является коллегиальным органом, созданным для организации общественного обсуждения проекта Программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Карсовайское» на 2018-2022 годы». Состав и порядок деятельности общественной комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Карсовайское».

### 7. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Карсовайское» и иных источников в соответствии с законодательством. Объем средств из бюджета муниципального образования «Карсовайское» на определение расходных обязательств определяется в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Карсовайское» на текущий год.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального образования «Карсовайское» представлено в Приложении 3 к программе. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении 3.1 к программе.

Необходимо отметить, что к иным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках программы относятся:

средства собственников жилых помещений многоквартирных домов с долевым участием не менее 5% от общего объема работ при минимальном перечне работ;

средства собственников жилых помещений многоквартирных домов с долевым участием 100% при дополнительном перечне работ.

Аккумулирование и расходование бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных на проведение работ по благоустройству производится в соответствии с порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

### 7. Анализ рисков и описание мер управления рисками

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задачи программы.

1 . Бюджетные и экономические риски

Недостаточный уровень бюджетного финансирования, возможность невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий. Возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне влияния последствий экономического кризиса, что может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий программы и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в программе.

Меры по управлению риском:

- мониторинг целевого использования бюджетных средств;

- развитие мер муниципального контроля за целевым использованием бюджетных средств;

- корректировка и синхронизация планов программы с мероприятиями, предусмотренными Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Балезинский район» на период до 2025 года.

2. Социальные риски

Низкая социальная активность населения, низкий уровень доходов населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Меры по управлению риском:

- широкое информирование мероприятий по благоустройству;

- привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству;

- привлечение организаций, студенческих отрядов к выполнению работ по благоустройству.

  - Административные риски

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий настоящей программы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей программы.

Меры по управлению риском:

- выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе;

- обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы;

- невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость  корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации программы.

### 8. Конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Программа направлена на повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей Программы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в социальной, бюджетной, производственной и экономической сферах:

- повышение уровня благоустроенности района;

- комплексное благоустройство дворовой территории МКД;

- повышение уровня ответственности жителей за состояние чистоты и санитарно-экологической безопасности в месте проживания, повышение экологической культуры населения;

-улучшение санитарного состояния сельских поселений, увеличение количества благоустроенных мест общего пользования и оборудованных «тематических» зеленых и рекреационных зон.