

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРСОВАЙСКОЕ»

«КАРСОВАЙ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 06 апреля 2020 года № 34

 Об утверждении Программы

«Энергосбережения и повышения энергетической

эффективности в муниципальном образовании

«Карсовайское» на 2020-2024 годы

 В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»», Уставом муниципального образования «Карсовайское», Администрация муниципального образования «Карсовайское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образования «Карсовайское» на 2020-2024 годы» (приложение).

2.При формировании проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год предусматривать средства для реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Карсовайское» на 2020-2024 годы».

3.Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и разместить на официальном сайте МО «Балезинский район» - в разделе «Муниципальные поселения – МО «Карсовайское».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования Н.Н. Пономарева

 Утверждена

 Постановлением

 Администрации муниципального образования «Карсовайское»

от 06 апреля 2020 года № 34

**ПРОГРАММА**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»**

**муниципального образования «Карсовайское»**

**Балезинского района Удмуртской Республики**

**на 2020 - 2024 годы**

**Содержание программы:**

I. Паспорт программы.

II. Общая характеристика муниципального образования.

III. Основные программные мероприятия.

IV. Механизм реализации программы.

V. Финансовое обеспечение программы.

VI. Мониторинг выполнения программы.

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы:  |  **«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» в муниципальном образовании «Карсовайское»** (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы  | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ " Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Карсовайское» |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования «Карсовайское» |
| Основная цель Программы  |  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. |
| Основные задачи Программы | Сокращение потерь энергетических ресурсов при их потреблении. |
| Основные направления программы | - экономия электрической энергии |
| Объёмы финансирования Программы | Всего: **200,0 тыс. руб.**в том числе 2020 год – 50,0 тыс. руб. 2021 год - 30,0 тыс. руб. 2022 год - 40,0 тыс. руб. 2023 год – 40,0 тыс. руб. 2024 год – 40,0 тыс. руб. |
| Сроки реализации Программы  | 2020 - 2024 годы |
| Основные исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Карсовайское» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение потребления энергетических ресурсов. |
| Контроль над выполнением Программы  | Глава муниципального образования «Карсовайское» осуществляет контроль над выполнением программных мероприятий в части заключенных муниципальных контрактов по выполнению работ по реализации Программы. |

**2**

**II. Общая характеристика муниципального образования «Карсовайское»**

**на 01.01. 2020 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (согласно учредительному документу) | Администрация муниципального образования «Карсовайское» |
| Фамилия, имя, отчество, должность руководителя | Глава муниципального образования «Карсовайское» Пономарева Надежда Николаевна |
| Почтовый, юридический адрес организации, телефон, адрес электронной почты | Юридический адрес: 427530, УР, Балезинский район, с. Карсовай, ул. Первомайская,17тел. 8(31466)3-13-53электронная почта: admkarsovai@mail.ruИНН 1802002692 Почтовый адрес: 427540, УР, Балезинский район, c. Карсовай, ул. Первомайская, д.17 |
| Населенных пунктов | Всего: 17 населенных пунктов |
| Населенные пункты |  Населенные пункты: | наличие приборов учётаэлектроэнергии |
| таймеры | счетчики |
| Карсовай | 12 | 12 |
| Васютёнки | 1 | 1 |
| Андреевцы | 1 | 1 |
| Чебаны | - | - |
| Мосёны | - | - |
| Петровцы | - | - |
| Киренки | - | - |
| Марчёнки | 1 | 1 |
| Базаны | - | 2 |
| Павлушата | 1 | 1 |
| Максёнки | - | - |
| Мувыръяг | - | - |
| Адам | 1 | 1 |
| Коньково | - | - |
| Новосёлы | - | - |
| Север | - | - |
| **ИТОГО** | **17** | **19** |

**3**

1. **Основные программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Мероприятия | Объё-мы финан-сирова-ния(тыс. руб.) | Сроки реали-зации | Ответ-ственный исполни-тель | Показатель, характеризующий повышение эффективности |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Назначение ответственных лиц за проведение мероприятий по энергосбережению  | 0 | 2020 | Глава муниципального образования | Повышение квалификации в сфере энергосбережения |
| 2. | Обучение лица, ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  | 0 | 2020-2024  | Глава муниципального образования | Повышение квалификации в сфере энергобережения |
| 3. | Постоянный контроль, технический и финансовый учёт эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий | 0 | 2020-2024  | Глава муниципального образования | Экономия электрической энергии |
| 4. | Замена ламп уличного освещения ДРЛ на маломощные экономные светодиодные лампы и светильники | 35,025,025,025,025,0 | 2020 г2021г2022 г2023 г2024 г | Глава муниципального образования | Экономия электрической энергии |
| 5. | Услуги по ремонт светильников уличного освещения  | 15,015,015,015,0 | 2020 г2022 г2023 г2024 г | Глава муниципального образования | Экономия электрической энергии |
| 6. | Модернизация групп учёта. Установка таймеров в группы учёта, замена механических таймеров на электронные | 5,0 | 2021 г | Глава муниципального образования | Экономия электрической энергии |
|  | **Итого:** | **200,00** |  |  |  |

1. **Механизм реализации Программы**

 Ответственный исполнитель Программы (Глава муниципального образования «Карсовайское») организует работу по энергосбережению по достижению показателей, характеризующих исполнение Программы.

 Ежегодно составляется график реализации мероприятий Программы.

 Глава муниципального образования «Карсовайское» обеспечивает контроль над реализацией Программы в части программных мероприятий и показателей, характеризующих исполнение Программы.

 Ежегодно проводится мониторинг реализации Программы.

 Экономия потребления ресурсов в денежном выражении не может быть достигнута в связи с ежегодным ростом тарифов на коммунальные услуги, однако, расходы на оплату ресурсов могут быть учтены при рассмотрении результатов мероприятий Программы.

**4**

1. **Финансовое обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **мероприятия** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **итого** |
| Бюджет муници-пального образова-ния «Карсовай-ское» | Назначение ответственных лиц за мероприятиями по энергосбережению | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Постоянный контроль, технический и финансовый учёт эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Услуги по ремонт светильников уличного освещения | **15** | **0** | **15** | **15** | **0** | **45** |
| Замена ламп ДРЛ на маломощные экономные светодиодные лампы и светильники | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **150** |
| Модернизация групп учёта. Установка таймеров в группы учёта, замена механических таймеров на электронные | **0** | **5** | **0** | **0** | **0** | **5** |
| **ВСЕГО:** | **40,0** | **30,0** | **40,0** | **40,0** | **50,0** | **200,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Мониторинг выполнения программы**

Мониторинг реализации Программы проводится по итогам каждого года и представляет собой сбор и оценку следующих параметров:

1. Достигнутые показатели, характеризующие исполнение Программы;

2. Количество реализованных мероприятий;

3. Объем финансовых ресурсов.

Для проведения мониторинга реализации Программы оцениваются принятые целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Оценка реализации Программы проводится по всем разработанным мероприятиям.

Степень реализации мероприятий определяется в зависимости от достигнутого значения целевого показателя, характеризующего исполнение Программы.

**5**