**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРСОВАЙСКОЕ»**

 **«КАРСОВАЙ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«18» марта 2019 г. № 8**

**О создании комиссии по**

**подготовке и проведению**

**паводка 2019 года.**

 С целью сохранения прудов, подготовке их и безаварийному пропуску весеннего паводка 2019 года, ликвидации ЧС

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию на территории МО «Карсовайское» в составе:

Колотов А.С. – глава МО «Карсовайское» – председатель комиссии

Симакова Г.Ю. – Карсовайское потребобщество (по согласованию)

Светлаков И.Б. – директор ООО «Россия» (по согласованию)

Светлаков П.И. – ответственный наблюдатель (по согласованию) Карсовайский пруд

Светлаков И.Ф.- ответственный наблюдатель (по согласованию) Павлушатский пруд

Учанов А.Н. - ответственный наблюдатель (по согласованию) Андреевский пруд

1. Комиссии представить план работы на период паводка 2019года.

Специалист-эксперт

 муниципального образования О.А. Тебенькова

**П Л А Н**

**работы паводковой комиссии на период**

**паводка 2019 года на территории МО «Карсовайское».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | сроки | Ответственный |
| 1 | Создать паводковую комиссию | 18.03.2019 | Администрация МО |
| 2 | Провести заседание паводковой комиссии | 18.03.201924.03.201931.03.201905.04.201912.04.2019 | Администрация МО |
| 3 | Провести очистку проезжей части плотины от снега | 05.04.2019 | Администрация МО |
| 4 | Провести осмотр и техническое обслуживание водоемных механизмов водосброса | 18.03.201924.03.201931.03.201905.04.201912.04.2019 | Карсовайское потребобщество |
| 5 | Провести очистку входных оголовков водосбросных сооружений от льда и снега | 31.03.2019 | Администрация МО |
| 6 | В период прохождения паводка выполнить сброс воды | По мере необходимости | Светлаков П.И. |
| 7 | Еженедельно наблюдать за состоянием пруда, а в период паводка ежедневно | по графику | Члены комиссии |
| 8 | В случае чрезвычайных ситуаций выделить: - ООО «Россия» -трактор РТМ  1 ед., бульдозер- экскаватор | По мере необходимости | Светлаков И.Б. Симакова Г.Ю. |

Председатель паводковой

комиссии А.С. Колотов