АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕСТЫМСКОЕ»

«КЕСТЫМСКОЙ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2015 г.                                                                                     № 17

О плане мероприятий по

подготовке и проведению

весеннего паводка 2015 года

на территории МО «Кестымское».

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка 2015 года, во исполнение рекомендации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по  подготовке и проведению  весеннего паводка 2015 года на территории МО «Кестымское».

2. Создать комиссию из числа работников администрации  в составе:

Касимовой Р.Г., председателя комиссии;

Гафуровой М.М., член комиссии;

Касимовой Л.М., член комиссии;

Касимова С.С., член комиссии.

3. Главе МО взять под личный контроль безхозяйные пруды до определения собственника.

4. Касимовой Л.М., специалисту по доходам еженедельно по пятницам представлять в отдел по делам ГО и ЧС Администрации отчет о выполнении плана.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Кестымское»                                                            Р.Г. Касимова

Утверждено

постановлением главы

Администрации

от 23.03.2015 г. № 17

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2015 года

на территории МО «Кестымское»

| № | Наименование мероприятия | Срок | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям | 31.03.2015 | Глава МО |
| 2 | Организовать работы по очистке водопропускных труб по местным дорогам. | По необходи- мости | Работники адм-ции |
| 3 | Организовать постоянный контроль за уровнем воды в прудах. | ежедневно | Глава МО |
| 4 | Провести опорожнение водоемов до минимально допустимого уровня с поддержанием его до пропуска паводковых вод. | По необходи- мости | Работники адм-ции |
| 5 | Контролировать уровень воды в прудах. | ежедневно | Глава МО |
| 6 | Еженедельно по пятницам представлять в отдел по делам ГО и ЧС Администрации отчет о выполнении плана. | 1 раз в неделю | Касимова Л.М. |
| 7 | Руководителям учреждений ежедневно следить за состоянием подведомственных зданий на предмет попадания воды в подвалы. | ежедневно | Руководители |
| 8 | Рекомендовать руководителю ООО «Кестымский» организовать очистку территорий. Не допускать смыва сточными водами отходов из выгребных и силосных ям, навозной жижи от ферм, ядохимикатов со складов. | постоянно | Касимов Ф.Н. |