«КЕСТЫМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕСТЫМСКОЕ»

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 апреля  2017 года                                                                                                               № 27

д. Кестым

О проведении месячника по благоустройству

и санитарной очистке на территории муниципального

образования «Кестымское»

В целях приведения в надлежащий порядок после зимы территорий населённых пунктов, дворовых территорий, улиц и придорожных полос, производственных территорий предприятий всех форм собственности, улучшения санитарного, противоэпидемиологического состояния населённых пунктов в соответствии с  п.п.8,9 Устава МО «Кестымское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 24 апреля по 23 мая 2017 года месячник по санитарной уборке территорий населённых пунктов сельского поселения. Провести с 28 апреля по 5 мая 2017 года  субботники с участием работников предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, всех жителей сельского поселения.

2. Утвердить план мероприятий месячника по санитарной уборке и благоустройству и ответственных лиц на весенне-летний период  (Прилагается).

3. Комиссии по благоустройству  сельского поселения подвести итоги месячника на заседании комиссии до 29.05.2017 года с обязательным информированием граждан о результатах месячника и работе комиссии.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И О. главы администрации

муниципального образования

«Кестымское»                                                                                                                  М.М.Гафурова

Утверждено

Постановлением

администрации МО «Кестымское»

№ 27 от 17 апреля 2017 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению месячника по санитарной уборке и благоустройству населённых пунктов

на территории муниципального образования «Кестымское» на весенне-летний период 2017 года

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию по проведению рейдовых проверок санитарного состояния в частных домах в составе: Касимова А.И., главы МО; Касимовой С.Л., медработника; депутатов, закрепленных за улицами. | Апрель | Глава МО |
| 2 | Установить санитарные дни в летний период. | 26.05, 23.06, 28.07, 25.08 | Администрация,руководители учреждений и организаций, население |
| 3 | а) Провести санитарную очистку на придомовой территории до осевой линии проезжей части дорог, очистить от сухой травы и мусора приусадебные участки; б) Убрать с улицы: дрова, строительные материалы, тем самым освободить проезд для автомашин при возникновении ЧС; в) Отремонтировать изгороди, палисадники и обязательно покрасить; озеленение: разбивка клумб и цветников у домов, посадка деревьев и кустарников; г) оканавить свою территорию и проложить мостики; д) иметь ёмкость с водой не менее 200 л на случай пожара. | Апрель - май | Собственники домов |
| 4. | Подкашивание придомовых территорий | Июнь-сентябрь | жители |
| 5 | Снос бесхозных, разрушенных и обгоревших зданий и сооружений | В течение лета | Собственники зданий |
| 6 | Очистка от мусора закреплённых территорий, озеленение, разбивка клумб и цветников у административных зданий, производственных помещений, магазинов, почты и т.д. | Апрель-май | Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию). |
| 7 | Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок и мест складирования строительных материалов. | Апрель-июль | Администрация МО (при наличии средств) |
| 8 | Организовать вывозку ТБО по предварительным заявкам. | По мере необходимости | По заявке жителей |
| 9 | Санитарная уборка кладбищ, приведение в порядок мест захоронения. Проведение обработки от клещей (при наличии средств) | май-июнь | Население, Администрация |
| 10 | Косметический ремонт памятников | Апрель - май | Глава МО, администрация МО, работники культуры |
| 11 | Разместить информацию о проведении месячника по благоустройству на информационных стендах, на сходах граждан. | постоянно | главный специалист-эксперт администрации |
| 12 | Рекомендовать предпринимателям, имеющим торговые точки, установить контейнеры и урны для сбора мусора, произвести покраску торговых точек, привести в порядок земельные участки, прилегающие к торговым точкам. | Май-июнь | Согласовать с руководителями |
| 13 | Провести рейды по улицам с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | Май - июнь | депутаты Совета депутатов поселения сельского |
| 14 | Продолжить работу по организации сбора и вывоза мусора от жилых домов частного сектора | постоянно | Администрация |