АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕСТЫМСКОЕ»

«КЕСТЫМСКОЙ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25 ноября  2015 года                                                                                 №  74

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Кестымское».

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей и доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 05.10.2015 № 996-р « Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Удмуртской Республики»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Кестымское».

2. Настоящее постановление обнародовать на сайте МО «Балезинский район» - сельские поселения – МО «Кестымское».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

Глава муниципального

образования «Кестымское»                                                                   Р.Г. Касимова

Приложение  № 1

Утверждена                                                                                                                постановлением главы

муниципального образования «Кестымское»

от 25.11. 2015г. № 74

Дорожная карта

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов  и услуг на территории муниципального образования «Кестымское»

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия

дорожной карты.

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

На территории МО «Кестымское» на 01.11.2015г. проживает 80 инвалидов, в том числе:

Инвалиды I группы –  10 чел.

Инвалиды II группы – 30 чел.

Инвалиды III группы – 26 чел.

Инвалиды  с детства –  14чел., из них дети – инвалиды – 4 чел.

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

1) отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и информационным технологиям.

Основные социальные объекты сельского поселения: библиотека, Дом культуры, администрация поселения, ФАпы не оборудованы пандусами, кнопками вызова специалиста. Общественный транспорт также недоступен для инвалидов-колясочников.

2) недостаточное материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы учреждений социального обслуживания и сформировавшимися потребностями для эффективной реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем принятия настоящей Дорожной карты определяется следующими причинами:

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;

2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера; реализация соответствующего комплекса мероприятий;

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Дорожной карты и показатели результативности

Цель - формирование к 2020 году условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, их интеграция в обществе, совершенствование системы реабилитации инвалидов в МО «Кестымское», повышение уровня и качества их жизни.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления сельского поселение и общественными организациями инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2016 по 2020 годы.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в Администрации МО «Кестымское»

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  | Должностное лицо организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений доступности управления, организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения Кол-во обращений | 2015 год Всего/ в т.ч. инвалиды % | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Доля инвалидов, получивших услуги в администрации | Кол-во обращений | 556/124 22,3% | 30% | 40% | 50% | 80% | 100% | Главный специалист-эксперт |
| 2 | Доля специалистов, прошедших обучение | чел | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | Глава МО |
| 3 | Реконструкция здания | % | 0 | 10% | 30% | 50 % | 80% | 100 | Глава МО |

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

Доступности для инвалидов объектов и услуг Администрации муниципального образования «Кестымское»

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести обследование здания на соответствие предоставления услуг инвалидам совместно с администрацией района и специалистами Управления СЗН. | Постановление главы от 25.11.2015 № 74 | Глава МО по согласованию с администрацией района и УСЗН | 2016 | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги в администрации МО «Кестымское» |
| 2 | Вносит изменения в паспорт доступности после проведенного обследования, проведения ремонтных работ, закупки и установки оборудования | Постановление главы от 25.11.2015 № 74 | Глава МО | С 2016 по мере проведения работ | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги в администрации МО «Кестымское» |
| 3 | Подготовка сметной документации | Текущий бюджет | Глава МО | С 2016 года после обследования | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги в администрации МО «Кестымское» |
| 4 | Организация и проведение ремонта во всем здании: -оборудование входной группы (подъем на второй этаж, оборудование зоны оказания услуг, приобретение и установка средств связи,) | Республиканская программа «Доступная среда на 2016-2020 гг.» | Глава МО | 2017 | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги в администрации МО «Кестымское» |
| 5 | Адаптация официального сайта администрации в сети интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению, по слуху. | Текущий бюджет | Глава МО | 2017 | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги в администрации МО «Кестымское» |
| 6 | Обучение специалистов по особенностям предоставления муниципальных услуг инвалидам. | Текущий бюджет | Глава МО | 2017 | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги в администрации МО «Кестымское» |

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования «Кестымское»

________________________

Р.Г. Касимова

«25» ноября 2015г. № 74

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ____________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Кестымский сельский Дом культуры_______________________________________________

1.2. Адрес объекта Балезинский район, д. Кестым, ул. Школьная,8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2-х  этажное, 692,5 кв.м

- часть здания  2-й  этаж  (администрация) -  __97,7 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ____да,_ - 682,8 кв.м

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта _не было_____________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не было_, капитального - не было

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Администрация муниципального образования «Кестымское»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 427521, УР, Балезинский р-н, д. Кестым,

ул. Школьная,8________________________________

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)_по договору безвозмездного пользования №67-2007 от 13.09.2007 г._____________

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная________________________

1.10. Территориальная принадлежность -, муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) ____________________________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) -

Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов_

2.2 Виды оказываемых услуг оказание муниципальных услуг

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) непосредственно на объекте - в Администрации поселения;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) –  все взрослое  население;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  – все инвалиды

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – всех желающих;

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  -  нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный   маршрут  - от д. Гордино до пос. Балезино – 18 км, от Балезино до д. Кестым -7 км;

от д. Коровай до д. Кестым – пешком 6 км, от д. Котомка до д. Кестым – пешком 4,5 км, или попутным транспортом; от починок дома 1186 км - пешком - 1,146 км.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 198 м

3.2.2 время движения (пешком) 1-5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,  спуск с остановочной платформы на пешеходную дорожку, (подъем на второй этаж, двойные двери)

Их обустройство для инвалидов на коляске:  не имеется

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧ-В |
| 5 | с нарушениями слуха | ДП-И |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДП-В |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | отсутствуют |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ; технические решения невозможны – ДУ- доступно условно: организация альтернативной формы обслуживания: предоставление услуг через представителя, членов семьи, посещение специалистами на дому, заявка по телефону.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____________________________________________________

в рамках исполнения Специальной программы по реконструкции здания или перевод в другое приспособленное здание

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _доступно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Администрацией района по помещению для администрации.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_________________________не заполняем___________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 01.12.2015

__на сайте МО «Балезинский район» - сельские поселения – МО «Кестымское»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25»  ноября 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «25» ноября 2015 г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Глава муниципального образования «Кестымское»

____________Р.Г. Касимова

«____» ____________ 20___г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Кестымский сельский Дом культуры

1.2. Адрес объекта д. Кестым, ул. Школьная,8 Балезинского района УР

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2-х этажное, 692,5 кв.м.

- часть здания 2-й этаж(администрация),  97,7  кв.м.

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта _не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _не было, капитального не было

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Администрация муниципального образования «Кестымское»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 427521, УР, Балезинский р-н, д. Кестым, ул. Школьная,8________________________________

1.8. Основание для пользования объектом (безвозмездное пользование)

1.9. Форма собственности - государственная

1.10. Территориальная принадлежность -  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) ____________________________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов_

2.2 Виды оказываемых услуг муниципальные услуги согласно Регламентам;_

2.3 Форма оказания услуг: на объекте;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  все взрослое население;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  - инвалиды с нарушениями слуха (переписка), частично инвалиды по зрению, нарушениями умственного развития;

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность-  все желающие_

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный   маршрут  - от д. Гордино до пос. Балезино – 18 км, от Балезино до д. Кестым -7 км; от д. Коровай до д. Кестым – пешком 6 км, от д. Котомка до д. Кестым – пешком 4,5 км, или попутным транспортом; от починок дома 1186 км - пешком - 1,146 км.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 198 м

3.2.2 время движения (пешком) от 1-5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути -  нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (спуск с остановочной платформы на пешеходную дорожку, подъем на второй этаж, двойные двери);

Их обустройство для инвалидов на коляске: не имеется

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧ-В |
| 5 | с нарушениями слуха | ДП-И |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДП-В |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____________________________________________________________________________________(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Глава муниципального

образования «Кестымское»                                                              Р.Г. Касимова

(341-66) 5-41-20