

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЮКСКОЕ»**

**УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ЛЮК» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2016 года № 12.1

с. Люк

Об утверждении программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности» муниципального образования

«Люкское» на 2016-2018 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Верх-Люкинское», Администрация муниципального образования «Люкское»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципального образования «Люкское» на 2016-2018 годы» (приложение).
2. Разместить данное постановление на интернет-сайте Балезинского района в разделе сельские поселения МО «Люкское».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Люкское» В.Н. Наговицын

Постановлением

Администрации муниципального

образования «Люкское»

от 25 марта 2016 года № 12

**ПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**Муниципального образования «Люкское»**

**Балезинского района Удмуртской Республики**

**на 2016 - 2018 годы**

**Содержание программы:**

I. Паспорт программы.

II. Общая характеристика муниципального образования.

III. Основные программные мероприятия.

IV. Механизм реализации программы.

V. Финансовое обеспечение программы.

VI. Мониторинг выполнения программы.

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | **«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» в муниципальном образовании «Люкское»** (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Люкское» |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования «Люкское» |
| Основная цель Программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. |
| Основные задачи Программы | Сокращение потерь энергетических ресурсов при их потреблении. |
| Основные направления программы | - экономия электрической энергии |
| Объёмы финансирования Программы | Всего: 2**0,0 тыс. руб.**  в том числе 2016 год – 9,0 тыс. руб.  2017 год - 8,0 тыс. руб.  2018 год - 3,0 тыс. руб. |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2018 г.г. |
| Основные исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Люкское» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение потребления энергетических ресурсов. |
| Контроль за исполнением Программы | Глава МО «Люкское» осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий в части заключенных ею муниципальных контрактов на выполнение работ по реализации Программы. |

**II. Общая характеристика муниципального образования «Люкское»**

**на 01.01. 2016 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование (согласно учредительному документу) | Администрация муниципального образования «Люкское» | | |
| Фамилия, имя, отчество, должность руководителя | Глава муниципального образования «Люкское» Наговицын Владимир Николаевич | | |
| Почтовый, юридический адрес организации, телефон, адрес электронной почты | Юридический адрес: 427532, УР, Балезинский район, с. Люк, ул.Школьная, д. 7  тел. 8(34166)7-71-24  электронная почта: amol12@mail.ru  Почтовый адрес: 427532, УР, Балезинский район, с. Люк, ул.Школьная, д. 7  тел. 8(34166) 7-71-24 | | |
| Населенных пунктов | Всего: 5 населенных пунктов | | |
| Населенные пункты | Населенные пункты: | наличие приборов учёта  электроэнергии | |
| таймеры | счетчики |
| д. Малое Сазаново | 1 | 1 |
|  | Д. Большое Сазаново | 1 | 1 |
|  | д. Коршуново | 1 | 1 |
|  | д. Юлдырь | 1 | 1 |
|  | С. Люк | 5 | 5 |

1. **Основные программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **мероприятия** | **Объект**  **внедрения** | **объёмы финансирования**  **(тыс. руб.)** | **сроки реализации** | **ответственный исполнитель** | **показатель, характеризующий повышение эффективности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Замена ламп ДРЛ на маломощные экономные светодиодные лампы и светильники, установка таймеров, замена счетчиков. | Село Люк  Д. Большое Сазаново  Д. Юлдырь  Д. Коршуново  Д. Малое Сазаново | 5  4  4  4  2 | 2016 г  2016  2017  2017  2018 | Глава МО | Экономия электрической энергии |

1. **Механизм реализации Программы**

Ответственный исполнитель Программы (Глава МО «Люкское») организует работу по энергосбережению по достижению показателей, характеризующих исполнение Программы.

Ежегодно составляется график реализации мероприятий Программы.

Бухгалтер МО «Люкское» обеспечивает контроль за реализацией Программы в части программных мероприятий и показателей, характеризующих исполнение Программы.

Ежегодно проводится мониторинг реализации Программы.

Экономия потребления ресурсов в денежном выражении не может быть достигнута в связи с ежегодным ростом тарифов на коммунальные услуги, однако, расходы на оплату ресурсов могут быть справочно учтены при рассмотрении результатов внедрения мероприятий Программы.

1. **Финансовое обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **мероприятия** | **2016** | **2017** | **2018** | **итого** |
| Бюджет муниципального образования «Люкское» | Ревизия уличной сети | **--** | **--** | **1,0** | **1,0** |
| Замена ламп ДРЛ на маломощные экономные светодиодные лампы и светильники и установка таймеров | **9,0** | **8,0** | **1.0** | **19,0** |
| **ВСЕГО:** | **9,0** | **8,0** | **2,0** | **20,0** |

1. **Мониторинг выполнения программы**

Мониторинг реализации Программы проводится по итогам каждого года и представляет собой сбор и оценку следующих параметров:

1. Достигнутые показатели, характеризующие исполнение Программы;

2. Количество реализованных мероприятий;

3. Объем финансовых ресурсов.

Для проведения мониторинга реализации Программы оцениваются принятые целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Оценка реализации Программы проводится по всем разработанным мероприятиям.

Степень реализации мероприятий определяется в зависимости от достигнутого значения целевого показателя, характеризующего исполнение Программы.