,

**«ЛЮК» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЮКСКОЕ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**С. Люк**

26.11.2013 г. № 67

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Развитие

автомобильных дорог в муниципальном

образовании «Люкское» на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Люкское»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную целевую программу Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Люкское» на 2014 – 2016 годы " (Приложение 1).

2. Старшему специалисту администрации муниципального образования «Люкское» осуществлять координацию исполнения мероприятий Программы.

3. Два раза в год проводить подготовку информации о ходе реализации Программы.

Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Люкское» на 2014 – 2016 годы " ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом финансирования из средств местного бюджета, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за выполнением возлагаю на себя.

Глава муниципального образования

«Люкское» В.Н. Наговицын

Приложение к постановлению

Администрации муниципального образования «Люкское» от 26.11.2013 г № 67

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЛЮКСКОЕ» НА 2014-2016"

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЛЮКСКОЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Люкское» на 2014 – 2016 годы» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования «Люкское» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Люкское» |
| Цели Программы | Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог внутри населенных пунктов, тротуаров и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании «Люкское», ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения и повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Люкское». |
| Задачи программы | Поддержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов и тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог внутри населенных пунктов за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог внутри населенных пунктов за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Структура Программы. | - паспорт муниципальной целевой программы "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Люкское» на 2014 – 2016 годы». |
| Перечень основных  направлений и мероприятий Программы | Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.  Раздел 3. Система программных мероприятий.  Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.  Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.  Приложение № 1. Система программных мероприятий, с указанием объемов финансирования  Приложение № 2. Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы  Программа не содержит подпрограмм.  Мероприятия Программы:  - мероприятия по содержанию автомобильных дорог внутри населенных пунктов и тротуаров и искусственных сооружений на них;  - мероприятия по ремонту автомобильных дорог внутри населенных пунктов и тротуаров и искусственных сооружений на них;  - мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог внутри населенных пунктов тротуаров и искусственных сооружений на них;  - мероприятия по строительству и реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог внутри населенных пунктов и тротуаров и искусственных сооружений на них. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Люкское» |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы составит 703,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014г. – 234,33 тыс. рублей.  2015г – 234,33 тыс. рублей.  2016г. – 234,33 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проектов Решений «О бюджете муниципального образования «Люкское». |
| Ожидаемые конечные  результаты Программы | - реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:  - процент автомобильных дорог находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог внутри населенных пунктов - 100 процентов; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Люкское».  Мониторинг реализации основных направлений целевой муниципальной долгосрочной Программы |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В настоящее время протяженность автомобильных дорог внутри населенных пунктов муниципального образования «Люкское» составляет **19,9** километров. По состоянию на 01.01.2014 года дороги на кадастровый учет не поставлены.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог внутри населенных пунктов муниципального образования «Люкское» позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог внутри населенных пунктов;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог внутри населенных пунктов в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог внутри населенных пунктов и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является повышение эффективности функционирования автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Люкское», ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения и повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Люкское».

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов, тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог внутри населенных пунктов за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог внутри населенных пунктов за счет реконструкции автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

Срок реализации Программы - 2014-2016 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей республиканского и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и увеличение показателя "протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям".

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | Показатели по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2014 |
| 1. | Протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | 1,2<\*> | 1,2<\*> | 1,2<\*> |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<\*> Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог внутри населенных пунктов местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог внутри населенных пунктов местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог внутри населенных пунктов местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог внутри населенных пунктов местного значения и искусственных сооружений на них и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог внутри населенных пунктов местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных целевой программой.

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Люкское».

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия республиканского и районного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по этапам и объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Люкское».

Исполнитель Программы – Администрация муниципального образования «Люкское»:

два раза в год собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

1. Поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения на уровне 90 % от общей протяженности автомобильных дорог местного значения.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы.