АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-ЛЮКИНСКОЕ»

«ВЫЛЫН ЛЮК» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2013 года                                                                                           № 11

О плане по благоустройству территории

на 2013 год

Руководствуясь Уставом муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить план  мероприятий по благоустройству на территории  МО «Верх-Люкинское» на 2013 год.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Верх-Люкинское»                                                      А.В.Савинова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы МО «Верх-Люкинское»

от 14.03.2013 г. № 11

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на территории  МО «Верх-Люкинское»

| № п\п | Наименование мероприятий | Населённый пункт | Сроки выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и покраска детских площадок | д.Верх-Люкино | до 01.июня | Ившина Д.М.-пред. род-го комитета, Першин В.А.-депутат, |  |
| 2. | Покраска и косметический ремонт памятника. Обустройство забора около памятника. | д.Верх-Люкино | до 1 мая 2012г. | Администрация МО «Верх-Люкинское»; ЦСДК - Е.Н.Максимова |  |
| 3. | Посев и выращивание рассады цветов | учреждения поселения | Март-апрель-май | М.И.Савинова |  |
| 4. | Ремонт и покраска изгородей частного сектора | во всех населенных пунктах | 2 квартал | старосты населенных пунктов, жители |  |
| 5. | Разбивка цветников | на территории всех организаций, на улицах во всех населённых пунктов, при въезде в д. Верх-Люкино | Май, июнь | руководители организаций, старосты |  |
| 6. | Ремонт фасадов зданий | во всех населённых пунктах, д Верх-Люкино | май-август | руководители учреждений, старосты |  |
| 7. | Снос старых домов | д.Верх-Люкино, д.Жобшур, д.Возешур, д.Сизево, д.Демино | Май- сентябрь | домовладельцы, депутат Ившин А.Н.. |  |
| 8. | Обрезка деревьев и кустарников | д.Верх-Люкино, по объектам СПК «Правда» | Апрель-июнь | СПК «Правда», МО «Верх-Люкинское» |  |
| 9. | Субботники по очистке улиц от мусора и стройматериалов | по улицам населённых пунктов | в течение2-3 кварталов | Старосты, депутаты |  |
| 10. | Снос бесхозных пожароопасных деревянных построек, аварийных зданий | СПК «Правда», во всех населенных пунктах | Апрель- июнь | Савинов Н.В. Касаткин И.В. |  |
| 11. | Вывоз мусора с частных домов | во всех населённых пунктах | 2-3 кавртал | Старосты |  |
| 12. | Вырубка засохших деревьев возле дороги при въезде в д.Верх-Люкино |  | до 10 июня | Глава МО |  |
| 13. | Установка автобусных остановок в д. Верх-Люкино и Демино | д. Верх-Люкино, д.Демино | Май-июнь | Администрация МО «Верх-Люкинское» |  |
| 14. | Обустройство площадки для сбора ТБО |  | Май-июнь | Администрация МО «Верх-Люкинское» |  |
| 15. | Ремонт ул.Полевой | д. Верх-Люкино | Июнь-август | Администрация МО «Верх-Люкинское» |  |
| 16. | Замена светильников уличного освещения |  | По мере необходимости | Администрация МО «Верх-Люкинское» |  |
| 17. | Установка дополнительных дорожных знаков | д. Верх-Люкино | июнь | Администрация МО «Верх-Люкинское» |  |