АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-ЛЮКИНСКОЕ»

«ВЫЛЫН ЛЮК»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04. 2011г.                                                                                                                       № 12

О санитарной очистке и противопожарных

мероприятиях на территории муниципального

образования «Верх-Люкинское»

Во исполнение распоряжений Правительства Удмуртской Республики от 14 марта 2011 года № 145-р «О санитарной очистке и противопожарных мероприятиях на территории Удмуртской Республики и постановления главы Администрации МО «Балезинский район» от 07 апреля 2011 года № 376, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в апреле-мае 2011 года работы по санитарной очистке и мероприятия по благоустройству территории МО «Верх-Люкинское», в том числе территорий предприятий и учреждений, кладбищ и памятных мест.

2. Привлечь в установленном порядке население к работам по санитарной очистке территорий поселений.

3. Утвердить планы мероприятий по санитарной очистке и противопожарным мероприятиям поселений МО «Верх-Люкинское».

4. Рекомендовать руководителям СПК «Правда» и учреждений всех форм собственности каждую пятницу привлекать сотрудников к работам по санитарной очистке прилегающих к предприятиям и учреждениям территорий.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление разместить в «Вестнике правовых актов муниципального образования «Верх-Люкинское».

Глава МО «Верх-Люкинское»                                          А.В.Савинова

Утвержден

Постановлением главы

МО «Верх-Люкинское»

№ 12 от 14.04.2011г.

ПЛАН

мероприятий по санитарной очистке и противопожарным мероприятиям поселений   МО «Верх-Люкинское»

| № п\п | Наименование мероприятий | Населённый пункт | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка гравием ул. Рябиновая | д.Верх-Люкино | Лето 2011г. | Администрация МО |
| 2. | Ремонт и покраска детских площадок | д.Верх-Люкино | до 01июня | Ившина Д.М.-пред. род-го комитета, Першин В.А.-депутат, Савинова Е.М.- депутат |
| 3 | Строительство детской площадки по ул.Вишневая | д.Верх-Люкино | до 01 июня |  |
| 4 | Покраска памятника | д.Верх-Люкино | до 1 мая 2011г. | Администрация МО «Верх-Люкинское»- Е.Н.Максимова |
| 5 | Ремонт и покраска изгороди: |  |  |  |
|  | ЦСДК | д..Верх-Люкино | до 1 мая | Е.Н.Максимова |
|  | ФАП | д. Сизево | до 1 мая | И.Л.Пыжъянова |
| 6 | Посев и выращивание рассады цветов | МОУ СОШ д.Верх-Люкино | Март-апрель,май | М.И.Савинова |
| 7 | Ремонт и замена изгороди жителей | Во всех населенных пунктах | до 01 июля | старосты населенных пунктов, жители |
| 8 | Разбивка цветников | на территории всех организаций, на улицах во всех населённых пунктах | Май | руководители организаций, старосты |
| 9 | Ремонт фасадов зданий | во всех населённых пунктах, д Верх-Люкино | май-август | руководители учреждений |
| 10 | Снос старых домов | Во всех населенных пунктах | Май-июнь | домовладельцы, депутат Ившин В.В. |
| 11 | Обрезка деревьев и кустарников по улицам населенных пунктов | Во всех населенных пунктах | С 15-30 апреля | СПК «Правда», МО «Верх-Люкинское», Ившин Н.В., Иванова В.А. |
| 12 | Субботники по очистке улиц от мусора и стройматериалов | по улицам населённых пунктов | с 01-15 мая | Старосты, депутаты |
| 13 | Снос бесхозных пожароопасных деревянных построек, аварийных зданий | СПК «Правда», д. Кузем здание склада, д.Верх-Люкино старая сушилка | с 15 апреля по 01 июня | Савинов Н.В. Касаткин И.В. |
| 14 | Вывоз мусора с частных домов | во всех населённых пунктах | апрель-май | Старосты |
| 14 | Вырубка засохших деревьев возле дороги при въезде в д.Верх-Люкино |  | до 10 июня | Глава МО |
| 16. | Обустройство родника по ул.Родниковой | д.Верх-Люкино | с 15 апреля до 1 июня | депутат Ившин А.И. |