АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-ЛЮКИНСКОЕ»

«ВЫЛЫН ЛЮК» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2015 года                                                                                           № 12

О  проведении месячника по благоустройству

и санитарной очистке на территории МО «Верх-Люкинское»

Во исполнение распоряжения Правительства УР от 23 марта 2015 года № 228-р «О санитарной очистке и противопожарных мероприятиях на территории УР», руководствуясь Уставом муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 26 апреля по 25 мая 2015 года месячник по санитарной уборке территорий населённых пунктов сельского поселения.  Провести с 26 апреля по 8 мая 2015 года субботники с участием работников предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, всех жителей сельского поселения.

2.  Утвердить план  мероприятий по благоустройству на территории  МО «Верх-Люкинское» на 2015 год.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Верх-Люкинское»                                                      А.В.Савинова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

МО «Верх-Люкинское»

от 31.03.2015 г. № 12

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на территории  МО «Верх-Люкинское»

| № п\п | Наименование мероприятий | Населённый пункт | Сроки выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и покраска детских площадок | д.Верх-Люкино | до 01июня | Ившина Д.М.-пред. род-го комитета, Першин В.А.-депутат, Дементьева Е.А.- депутат |  |
| 2. | Покраска и косметический ремонт памятника | д.Верх-Люкино | до 1 мая 2015г. | Администрация МО «Верх-Люкинское»; ЦСДК – Е.А.Дементьева |  |
| 3. | Посев и выращивание рассады цветов | учреждения поселения | Март-апрель-май | М.И.Савинова |  |
| 4. | Ремонт и покраска изгородей частного сектора | во всех населенных пунктах | 2 квартал | старосты населенных пунктов, жители |  |
| 5. | Разбивка цветников | на территории всех организаций, на улицах во всех населённых пунктов, при въезде в д. Верх-Люкино | Май, июнь | руководители организаций, старосты |  |
| 6. | Ремонт фасадов зданий | во всех населённых пунктах, д Верх-Люкино | май-август | руководители учреждений, старосты |  |
| 7. | Организация субботников по очистке улиц от мусора и стройматериалов | по улицам населённых пунктов | в течение2-3 кварталов | Старосты, депутаты |  |
| 8. | Вывоз мусора с частных домов на полигон п. Балезино | во всех населённых пунктах | 2-3 квартал | Старосты |  |
| 9. | Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок | во всех населённых пунктах | 2-3 квартал | руководители организаций, старосты |  |
| 10. | Санитарная уборка кладбищ |  | 2 квартал | Глава МО |  |
| 11. | Снос бесхозных зданий и сооружений | во всех населенных пунктах | 2-3 квартал | руководители организаций, население |  |
| 12. | Обработка территории от клещей (при наличии средств) |  | 2 квартал | Глава МО |  |
| 13. | Вырубка засохших деревьев , кустарников возле дороги при въезде в д.Верх-Люкино |  | до 10 июня | Глава МО |  |
| 14. | Ремонт дорог в черте населенного пункта | д. Верх-Люкино | июнь-август | Администрация МО «Верх-Люкинское» |  |