АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-ЛЮКИНСКОЕ»

«ВЫЛЫН ЛЮК» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 марта 2019 года                                                                                           № 7а

О подготовке к паводку в 2019 году

на территории муниципального

образования «Верх-Люкинское»

В связи с установившейся теплой погоды в дневное время, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и во исполнение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2019 году на территории муниципального образования «Верх-Люкинское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка на территории муниципального образования «Верх-Люкинское» в 2019 г.(приложение 1)

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителю СПК «Правда»:

- произвести очистку водопропускных труб для стока воды;

-  обеспечить подъезд к гидросооружениям.

-подготовить технику и необходимые материалы для ликвидации аварийных

ситуаций в период паводка;

-установить дежурство ответственных лиц на опасных объектах в период паводка;

4. Рекомендовать населению организовать устройство каналов для стока воды около своего жилья.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Верх-Люкинское»                                                      Е.А.Дементьева

Приложение 1

к постановлению Главы

МО «Верх-Люкинское»

от 1 марта 2019 года № 7а

ПЛАН

Мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка на территории муниципального образования «Верх-Люкинское» в 2019 году

| № пп | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Провести заседание КЧС и ПБ | 06.03.2019 | Глава МО |
|  | Разработать и утвердить план мероприятий | до 06.03.2019 | Глава МО |
|  | Создать на территории муниципального образования противопаводковую комиссию | До 06.03.2018 | Глава МО |
|  | Информирование населения о мероприятиях в период паводка на собраниях | с 06.03.2017 | Глава МО |
| Практические мероприятия |  |  |  |
|  | Руководителям сельхозпредприятий организовать очистку территорий. Не допускать смыва сточными водами отходов от выгребных и силосных ям, навозной жижи от ферм, ядохимикатов со складов. | Контроль до окончания паводкового периода | Председатель СПК, управляющие отделениями СПК |
|  | Организовать постоянный контроль за уровнем воды в прудах, за ходом пропуска воды | В течение всего периода | Глава МО, ДПД |
|  | Организация работ по своевременной очистке оголовок водопропускных труб и по обеспечению водостока по водосточным канавам на подведомственных территориях | Март, апрель | Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности |
|  | Очистка водосточных канав населением, очистка оголовок водосточных труб на придомовых территориях. | апрель | Администрация МО «Верх-Люкинское» депутаты на своих участках |
|  | Очистка снега, наледи и сосулек с крыш зданий, во избежание разрушения крыш и несчастных случаев | Март-апрель | Руководители учреждений и собственники жилых домов |
|  | Принятие мер по благоустройству территории, ликвидации несанкционированных свалок, особенно в водоохранных зонах | В течение всего периода | Глава МО, депутаты МО |
|  | Председателю СПК «Правда» организовать работу по постоянному бактериологическому контролю за качеством воды в разводящей водопроводной сети с учетом паводковой ситуации, подготовить для обеспечения водопроводов достаточное количеств обеззараживающих средств. | Контроль до окончания паводкового периода | Председатель СПК «Правда» |

Приложение 2

к постановлению Главы                                                                                                                                                   муниципального образования  «Верх-Люкинское»

№ 7а от 1 марта  2019 г.

Состав противопаводковой комиссии

Администрации муниципального образования «Верх-Люкинское»

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | должность | телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дементьева Елена Андреевна | Глава муниципального образования Председатель комиссии | 89226841534 |
| 2 | Конева Елена Владимировна | специалист Администрации – секретарь комиссии | 89226918668 |
| 3 | Ледянкин Константин Анатольевич | Водитель администрации | 89124527133 |
| 4 | Каракулов Максим Анатольевич | Председатель СПК «Правда» | 89226916183 |
| 5 | Пыжьянов Александр Сергеевич | Инженер СПК «Правда» | 89226889580 |