АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЕГУРТСКОЕ»

«ВОЕГУРТ»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 17» августа 2020							                                  №  36

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты»)  по борьбе

с борщевиком Сосновского

на территории   МО «Воегуртское»  на 2020-2023 годы

В целях реализации на территории муниципального образования "Воегуртское" Плана мероприятий ("дорожной карты") по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Удмуртской Республики на 2019 - 2023 годы, утвержденного распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2018 года N 1578-р, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", руководствуясь Уставом муниципального образования «Воегуртское», Администрация муниципального образования «Воегуртское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   дорожную карту по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Воегуртское» на 2020-2023 годы (приложение №1).

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Воегуртское»                                                                               Т. В.  Корепанова

Утвержден

постановлением

Администрации  муниципального образования

«Воегуртское»

от «17» августа 2020 г. N 36

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

ПО БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ

СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВОЕГУРТСКОЕ" НА 2020 - 2023 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследований территории муниципального образования "Воегуртское " на предмет выявления мест произрастания борщевика Сосновского, составление карт-схем засоренности территории района | ежегодно май - сентябрь | Глава поселения, специалист по доходам и землеустройству | Определение площадей произрастания борщевика Сосновского, наличие актуальной карты-схемы засоренности территории города |
| 2 | Определение эффективных методов борьбы с борщевиком Сосновского | август 2020 года | Глава поселения, специалист по доходам и землеустройству | Определение эффективной методики (наилучшей технологии) борьбы с борщевиком Сосновского применительно к имеющимся картам-схемам (механический/ химический /иные способы) |
| 3 | Определение затрат на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, изыскание средств на реализацию мероприятий | Октябрь 2020 года | Глава поселения | Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |
| 4 | Проведение информационной работы с населением о необходимости принятия мер по борьбе с борщевиком Сосновского, а также соблюдения мер предосторожности при контакте с борщевиком Сосновского | июль 2020 г. - 2023 год | Глава поселения, специалист по доходам и землеустройству | Размещение информации на официальном сайте, на доске объявления, информирование на сельском сходе. |
| 5 | Организация и проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на земельных участках территории муниципального образования "Воегуртское" в местах произрастания борщевика Сосновского | 2020 - 2023 годы | Глава поселения, землепользова-тели физические и юридические лица на принадлежащих им на праве собственности, обязательствен-ном праве или на правовых основаниях земельных участках в объеме, предусмотренном действующим законодатель-ством | Сокращение площадей, предупреждение распространения борщевика Сосновского |
| 6 | Внесение в правила благоустройства территории муниципального образования изменения, предусматривающие обязанность граждан и юридических лиц е допускать произрастания борщевика Сосновского на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или аренды, и на прилегающих территориях | октябрь 2020 года | Главы поселений, депутаты, старосты | Сокращение площадей, предупреждение распространения борщевика Сосновского |
| 7 | Предоставление отчета в Управление сельского хозяйства МО «Балезинский район» о ходе реализации п. 1 - 6 настоящего Плана мероприятий ("дорожной карты") | ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным | Специалист по доходам и землеустройству | Оформление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского |