УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ БАЛЕЗИНО ЁРОСЫСЬ  «ВОЕГУРТСКОЙ»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

_________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ВОЕГУРТСКОЕ» БАЛЕЗИНСКОГО  РАЙОНА  УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы муниципального образования «Воегуртское»

05 марта  2020 г.                                                                                        № 9

О подготовке к паводку 2020 года.

В целях обеспечения сохранности прудов, накопителей жидких отходов, безаварийного пропуска весеннего паводка 2020 года и во исполнение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году на территории муниципального образования «Воегуртское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать спуск воды из верхнего пруда до минимально-допустимого уровня;

2. Произвести очистку водопропускных труб по внутрихозяйственным дорогам;

3. Установить дежурство ответственных лиц на опасных объектах в период паводка;

4. Старостам улиц и деревень организовать население на устройство канав для стока воды около своих хозяйств и очистку водопроводных труб.

5. Руководителям социально-культурных объектов организовать очистку снега от зданий, канав для стока воды.

6. Главе МО взять под личный контроль бесхозяйные пруды до определения собственника.

7. Обнародовать данное Постановление в установленном порядке.

8. Создать бригаду по пропуску весеннего паводка:

Корепанова Татьяна Васильевна – глава МО «Воегуртское»

Корепанова Ольга Михайловна – специалист МО «Воегуртское»

Васильев Дмитрий Александрович – не работающий

Чирков Владимир Вильевич – водитель МО «Воегуртское»

Зямбахтин Александр Викторович (по согласованию) – тракторист СПК «Колхоз им. Чапаева»

7. Утвердить план мероприятий по организованному проведению паводкового периода 2020 года.

Глава муниципального

образования «Воегуртское»                                                      Т. В. Корепанова

Приложение к постановлению Администрации

муниципального образования

«Воегуртское»

от 05.03.2020 г. № 9

ПЛАН

мероприятий по организованному проведению паводка 2020 года на территории муниципального образования «Воегуртское»

| № | Перечень | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| пп | мероприятий | исполнения |  |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Информирование населения о мероприятиях в период паводка на собраниях | с 20.03.2020 | Глава МО |
| П ра кт и ч ес к и е м е р о п р и и ти я |
| 1. | Подготовить необходимые | При подготовке | СПК «Колхоз им. Чапаева» |
|  | материалы и технику для оказания | и в период |  |
|  | помощи при чрезвычайных | паводка. |  |
|  | ситуациях. Установить дежурство |  |  |
|  | ответственных лиц на опасных |  |  |
|  | участках. |  |  |
| 9 | Руководителям сельхозпредприятий | Контроль до | Руководители |
|  | организовать очистку территорий, не | окончания | сельхозпредприятий |
|  | допускать смыва сточными водами | паводкового |  |
|  | отходов от выгребных и силосных | периода |  |
|  | ям, навозной жижи от ферм. |  |  |
|  | ядохимикатов со складов. |  |  |
| о | Организовать постоянный контроль за | В течение всего | Глава МО. |
|  | уровнем воды в прудах, за ходом | периода | руководители ДПД |
|  | пропуска воды |  |  |
| 4. | Организация работ по своевременной очистке оголовок водопропускных труб и по обеспечению водостока по водосточным канавам на подведомс твенных территориях | до 10.04.2020 г. | руководители сельхозпредприятий |
| 5. | Очистка водосточных канав населением, очистка оголовок водосточных труб на придомовых территориях, во избежание затопления подвалов жилых домов. | до 10.04.2020 г. | Администрация МО «Воегуртское» депутаты на своих участках |
| 6. | Очистка снега, наледи и сосулек с крыш зданий, во избежание разрушения крыш и несчастных случаев | до 31.03.2020 | Руководители учреждений и собственники жилых домов |