АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮНДИНСКОЕ»

«ЮНДА» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 г. № 6 с. Юнда

О мероприятиях по организованному проведению паводкового периода на территории муниципального образования «Юндинское»

# В связи с повышением температуры воздуха в дневное время, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и во исполнение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году на территории муниципального образования «Юндинское»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить план мероприятий по организованному проведению паводкового периода 2020 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

# 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности приступить к выполнению мероприятий по организованному проведению паводкового периода.

# 3. Территориальному общественному самоуправлению организовать население населенных пунктов муниципального образования «Юндинское» на очистку водосточных канав, очистку оголовок водопропускных труб на придомовых территориях, во избежание затопления подвалов жилых домов и прилегающих к домам территорий.

# 4. Утвердить комиссию по организованному проведению паводкового периода в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

# 5. В период подготовки к весеннему паводку рекомендовать собственникам и балансодержателям гидротехнических сооружений осуществить:

# - опорожнение водоемов до минимально допустимого уровня с поддержанием его до пропуска паводковых вод;

# - полное опорожнение прудов, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии;

# - выполнение мероприятий по планированию противопаводковых мероприятий, расчет сил и средств по проведению профилактических работ по подготовке гидротехнических сооружений, прудов к пропуску паводковых вод.

# 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Юндинское»                                                                                         В.Г. Урасинов

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования «Юндинское»  от 28  февраля 2020 г. № 6

ПЛАН

мероприятий по организованному проведению паводка 2020 года

на территории муниципального образования «Юндинское» Балезинского района Удмуртской Республики

| № пп | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Провести заседание КЧС и ПБ по вопросам контроля выполнения мероприятий по паводку. | До 01.04.2020 | Глава МО |
|  | Информирование населения о мероприятиях в период паводка на собраниях, размещение информации на сайте и социальных сетях | С 10.04.2020 | Глава МО, главный специалист-эксперт |
|  | Рассмотреть план по размещению эвакуируемого населения и скота | До 10.04.2020 | Штабы ГО и ЧС МО и СПК |
| Практические мероприятия |  |  |  |
|  | руководителям сельхозпредприятий, колхозно-фермерских хозяйств, собственникам личных подсобных хозяйств не допускать смыва талыми водами отходов от выгребных и силосных ям, навозной жижи от ферм, ядохимикатов со складов. | Контроль до окончания паводкового периода | Руководители сельхозпредприятий и управляющие бригад, колхозно-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств |
|  | Организовать постоянный контроль за уровнем воды в прудах, за ходом пропуска воды | В течение всего периода | Глава МО, балансосодержатели ГТС, руководители ДПД |
|  | Проверка работоспособности механизмов гидротехнических сооружений | До 10.04.2020 | Правление ООО «Охотлесторгсервис», собственники ГТС |
|  | Организация заблаговременного спуска воды из водоемов до безопасного уровня для обеспечения водостока по водоспускным трубам | До 10.04.2020 | д. Бектыш – Касимов З.И., д. Падера – Ермолин Н.А. |
|  | Организация работ по своевременной очистке оголовок водопропускных труб и по обеспечению водостока по водосточным канавам на подведомственных территориях | До 01.04.2020 | Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности |
|  | Очистка водосточных канав населением, очистка оголовок водосточных труб на придомовых территориях, во избежание затопления подвалов жилых домов. | До 01.04.2020 | Администрация МО «Юндинское» депутаты на своих участках, ТОС |
|  | Очистка снега, наледи и сосулек с крыш зданий, во избежание разрушения крыш и несчастных случаев. | Февраль, Март, Апрель | Руководители учреждений и собственники жилых домов |
|  | Проведение ежедневного контроля по очистке. | Февраль, Март, Апрель | Администрация МО Руководители учреждений и собственники жилых домов |
|  | Рекомендовать руководителям ООО «Прогресс», ООО «Колос» при необходимости создать противопаводковые комиссии, организовать круглосуточное дежурство, привести в полную готовность имеющуюся инженерную технику. | До 10.04.2020 | Руководители ООО «Прогресс», ООО «Колос» |

Приложение № 2

к постановлению Администрации муниципального образования «Юндинское»

от 28 февраля 2020 г. № 6

С О С Т А В

комиссии по организованному проведению паводкового периода

на территории муниципального образования «Юндинское»

1. Урасинов Владимир Гаевич – Глава муниципального образования «Юндинское» председатель комиссии.

2. Касимов Газимзян Салимзянович – водитель Администрации.

3. Касимов Азат Фазылзянович – староста д. Ахмади.

4. Булдакова Галина Геннадьевна – староста д. Ягошур.

5. Насиров Фатых Адиевич – староста д Бектыш.

6. Волкова Ольга Васильевна – староста д. Котегово.

7. Шайхиев Руслан Юрьевич – староста д. Падера.

8. Касимова Гульназ Шайхулловна – и.о. директора МБОУ «Падеринская ООШ».

9. Валиматова Ильсия Газимзяновна - директора МБОУ «Юндинская СОШ».