

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮНДИНСКОЕ» |
| «ЮНДА» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 28 февраля 2020 г. № 6с. Юнда |

|  |
| --- |
| **О мероприятиях по организованному проведению паводкового периода на территории муниципального образования «Юндинское»** |

В связи с повышением температуры воздуха в дневное время, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и во исполнение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году на территории муниципального образования «Юндинское», **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по организованному проведению паводкового периода 2020 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности приступить к выполнению мероприятий по организованному проведению паводкового периода.

3. Территориальному общественному самоуправлению организовать население населенных пунктов муниципального образования «Юндинское» на очистку водосточных канав, очистку оголовок водопропускных труб на придомовых территориях, во избежание затопления подвалов жилых домов и прилегающих к домам территорий.

4. Утвердить комиссию по организованному проведению паводкового периода в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. В период подготовки к весеннему паводку рекомендовать собственникам и балансодержателям гидротехнических сооружений осуществить:

- опорожнение водоемов до минимально допустимого уровня с поддержанием его до пропуска паводковых вод;

- полное опорожнение прудов, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии;

- выполнение мероприятий по планированию противопаводковых мероприятий, расчет сил и средств по проведению профилактических работ по подготовке гидротехнических сооружений, прудов к пропуску паводковых вод.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Юндинское» В.Г. Урасинов

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования «Юндинское» от 28 февраля 2020 г. № 6

**ПЛАН**

мероприятий по организованному проведению паводка 2020 года

 на территории муниципального образования «Юндинское» Балезинского района Удмуртской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Перечень****мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные**  |
| **Организационные мероприятия** |
|  | Провести заседание КЧС и ПБ по вопросам контроля выполнения мероприятий по паводку. | До 01.04.2020 | Глава МО |
|  | Информирование населения о мероприятиях в период паводка на собраниях, размещение информации на сайте и социальных сетях | С 10.04.2020 | Глава МО,главный специалист-эксперт |
|  | Рассмотреть план по размещению эвакуируемого населения и скота | До 10.04.2020 | Штабы ГО и ЧСМО и СПК |
| **Практические мероприятия** |
|  | руководителям сельхозпредприятий, колхозно-фермерских хозяйств, собственникам личных подсобных хозяйств не допускать смыва талыми водами отходов от выгребных и силосных ям, навозной жижи от ферм, ядохимикатов со складов. | Контроль до окончания паводкового периода | Руководители сельхозпредприятий и управляющие бригад, колхозно-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств |
|  | Организовать постоянный контроль за уровнем воды в прудах, за ходом пропуска воды | В течение всего периода | Глава МО, балансосодержателиГТС, руководители ДПД |
|  | Проверка работоспособности механизмов гидротехнических сооружений | До 10.04.2020 | Правление ООО «Охотлесторгсервис», собственники ГТС |
|  | Организация заблаговременного спуска воды из водоемов до безопасного уровня для обеспечения водостока по водоспускным трубам  | До 10.04.2020  | д. Бектыш – Касимов З.И., д. Падера – Ермолин Н.А. |
|  | Организация работ по своевременной очистке оголовок водопропускных труб и по обеспечению водостока по водосточным канавам на подведомственных территориях | До 01.04.2020  | Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности  |
|  | Очистка водосточных канав населением, очистка оголовок водосточных труб на придомовых территориях, во избежание затопления подвалов жилых домов. | До 01.04.2020 | Администрация МО «Юндинское»депутаты насвоих участках, ТОС |
|  | Очистка снега, наледи и сосулек с крыш зданий, во избежание разрушения крыш и несчастных случаев.  | Февраль, Март, Апрель  | Руководителиучреждений и собственники жилых домов |
|  | Проведение ежедневного контроля по очистке. | Февраль, Март, Апрель  | Администрация МО Руководителиучреждений и собственники жилых домов |
|  | Рекомендовать руководителям ООО «Прогресс», ООО «Колос» при необходимости создать противопаводковые комиссии, организовать круглосуточное дежурство, привести в полную готовность имеющуюся инженерную технику. | До 10.04.2020 | Руководители ООО «Прогресс», ООО «Колос» |

Приложение № 2

 к постановлению Администрации муниципального образования «Юндинское»

от 28 февраля 2020 г. № 6

С О С Т А В

комиссии по организованному проведению паводкового периода

на территории муниципального образования «Юндинское»

1. Урасинов Владимир Гаевич – Глава муниципального образования «Юндинское» председатель комиссии.

2. Касимов Газимзян Салимзянович – водитель Администрации.

3. Касимов Азат Фазылзянович – староста д. Ахмади.

4. Булдакова Галина Геннадьевна – староста д. Ягошур.

5. Насиров Фатых Адиевич – староста д Бектыш.

6. Волкова Ольга Васильевна – староста д. Котегово.

7. Шайхиев Руслан Юрьевич – староста д. Падера.

8. Касимова Гульназ Шайхулловна – и.о. директора МБОУ «Падеринская ООШ».

9. Валиматова Ильсия Газимзяновна - директора МБОУ «Юндинская СОШ».