Приложение 2 к муниципальной                                                программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район" на 2015-2025 годы"

Отчет по выполнению основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в МО "Муниципальный округ Балезинский район" Удмуртской Республики (2015-2025 годы) за 2022 год

|  | Код |  |  |  |  |  |  | Ответственный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аналитической |  |  |  |  |  |  | исполнитель, |  |  |  |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  |
| программной |  |  |  | Наименование основного |  |  | соисполнители |  | Срок | Ожидаемый |  |  |  |
| классификации |  |  |  | мероприятия, мероприятия |  |  | основного |  | выполнения | непосредственный результат |  |  |  |
| МП | ОМ |  | М |  |  |  |  | мероприятия, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятия |  |  |  |  |  |
| 08 | 01 |  |  |  |  | Внедрение энергоменеджмента |  |  | 2015-2025 годы, ежегодно |  |  | В плановом порядке |  |
| 08 | 01 |  | 1 |  |  | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" (отдел ЖКХ) | 2019 - 2025 годы, ежегодно | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР |  | Проводится ежегодно |  |
| 08 | 01 |  | 2 |  |  | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" (отдел ЖКХ) | 2019 - 2025 годы, ежегодно | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР |  | Проводится ежегодно |  |
| 08 | 01 |  | 3 |  |  | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" (отдел ЖКХ) | 2019 - 2025 годы, ежегодно | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышение энергоэффективности |  | Проводится |  |
| 08 | 01 |  | 4 |  |  | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" (отдел ЖКХ) | 2019 - 2025 годы, ежегодно | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования |  | Проводится |  |
| 08 | 01 |  | 5 |  |  | Разработка и (или) ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" (отдел ЖКХ) | 2015 - 2016 годы,2020- 2021 годы | Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» |  | Актуализация проводится ежегодно |  |
| 08 | 01 |  | 6 |  |  | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" |  | Администрация муниципального образования " Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" (отдел ЖКХ) | 2015 - 2016 годы, 2021-2022 годы | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |  | Актуализация проводится ежегодно |  |
| 08 | 01 |  | 7 |  |  | Мероприятие по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов |  | Администрация муниципального образования " Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (УИЗО) | 2015 - 2025 годы, ежегодно | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения |  | проводится ежегодно |  |
| 08 | 02 |  |  |  |  | Реализация мероприятий для сокращения потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 08 | 02 |  | 1 |  |  | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) | 2019 - 2025 годы, ежегодно | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | проводится ежегодно |  |
| 08 | 02 |  | 2 |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие компактные люминесцентные лампы, замена электропроводки |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) | 2015-2025 годы | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 755,0 тыс.кВтч в год (16,3%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 2 643,2 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | проводится ежегодно |  |
| 08 | 02 |  | 3 |  |  | Замена светильников уличного освещения с лампами накаливания на светодиодные светильники |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) | 2019-2025 годы | Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 0,8 тыс.кВтч в год (0,02%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электрической энергии на 3,6 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | проводится ежегодно |  |
| 08 | 02 |  | 4 |  |  | Установка или замена приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) | 2019 - 2025 годы, ежегодно | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | Актуализация проводится ежегодно |  |
| 08 | 02 |  | 5 |  |  | Реконструкция ветхих оконных конструкций |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) | 2019 - 2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 3177 Гкал в год (13,3%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 4019 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года) |  | проводится ежегодно |  |
| 08 | 02 |  | 6 |  |  | Оснащение здания устройством автоматического регулирования теплопотребления |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) | 2019 - 2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 2326 Гкал в год (9,7%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 2907 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Не выполнено |  |
|  | 02 |  | 7 |  |  | Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) | 2019 - 2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 849 Гкал в год (3,6%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1061 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | выполнено |  |
| 08 | 02 |  | 8 |  |  | Реконструкция входных дверей |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) | 2019 - 2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 1004 Гкал в год (4,2%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1255 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | проводится ежегодно по мере финансирования |  |
| 08 | 02 |  | 9 |  |  | Замена регистров на радиаторы отопления |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) | 2019 – 2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 32 Гкал в год (0,1%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 40 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | проводится ежегодно по мере финансирования |  |
| 08 | 02 |  | 10 |  |  | Утепление чердачного перекрытия |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) | 2019-2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 3,0 Гкал в год (0,01%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 3,8 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | выполнено |  |
| 08 | 02 |  | 11 |  |  | Применение экономичной водоразборной арматуры |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) | 2019 - 2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях на 13,0 тыс.куб.м в год (12,8%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 239,8 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Применяется по мере финансирования |  |
| 08 | 02 |  | 12 |  |  | Техническое перевооружение системы теплоснабжения учреждения (реконструкция котельной, замена теплотрасс) |  | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) | 2016 год, 2019 - 2025 годы | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 123,1 Гкал в год (8,2%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 1135,4 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Проводится по мере финансирования |  |
| 08 | 03 |  |  |  |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Муниципальный округ Балезинский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 03 | 1 |  |  | Техническое перевооружение системы теплоснабжения (с установкой модульной котельной) с переводом на газ школы по ул.Советская, 39 в с.Балезино Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) |  | 2021-2025 годы | Модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия |  | Передано в Министерство образования |  |  |
| 08 |  | 03 | 3 |  |  | Утепление чердачного перекрытия | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) |  | 2019-2025 годы | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 3,0 Гкал в год (0,01%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 3,8 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Применяется по мере финансирования |  |  |
| 08 |  | 03 | 4 |  |  | Применение экономичной водоразборной арматуры | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " (Отдел ЖКХ, Управление культуры, Управление образования, администрации поселений) |  | 2015 - 2025 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях на 13,0 тыс.куб.м в год (12,8%). Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 239,8 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) |  | Применяется по мере финансирования |  |  |
| 08 |  | 04 |  |  |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Муниципального округа Балезинский район Удмуртской Республики" |  |  |  |  |  | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 8 |  | 04 | 1 |  |  | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики ", организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования |  | 2015 - 2025 годы | Сокращение потребления электрической энергии на подъем и подачу воды потребителям. Экономия топливно- энергетических ресурсов - 276,34 тыс. кВт*час/год. |  | Отсутствие финансирования |  |  |
| 08 |  | 04 | 2 |  |  | Исключение избыточного напора в водопроводной сети за счет внедрения автоматического регулирования | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики ", организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования |  | 2015-2025 годы |  | Сокращение утечек из водопроводной сети, снижение потребления электроэнергии за счет исключения избыточного напора. Экономия топливно- энергетических ресурсов - 105,48 тыс. кВт*час/год. |  | Выполняется |  |  |
| 08 |  | 04 | 3 |  |  | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Администрация муниципального образования " Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики ", организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования |  | 2015 - 2025 годы |  | Сокращение утечек воды в водопроводных сетях |  | Применяется по мере финансирования |  |  |
| 08 |  | 05 |  |  |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Балезинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 05 | 1 |  |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики | Администрация муниципального образования " Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики ", организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования |  | 2015 - 2025 годы | Сокращение потребления электрической энергии на уличное освещение |  | Применяется согласно годового плана |  |  |  |
| 08 |  | 05 | 2 |  |  | Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики ", организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования |  | 2015 - 2025 годы | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям |  | Применяется по мере финансирования |  |  |  |
| 08 |  | 06 |  |  |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Балезинский район" (мероприятие реализовывается в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства МО "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" (2015-2025 годы)" муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства МО "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики" (2015-2025годы)") | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " |  | 2015 - 2025 годы, ежегодно | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения. |  | проводится ежегодно |  |  |  |
| 08 |  | 06 | 1 |  |  | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " |  | 2022-2025 год | Сокращение потребления электрической и тепловой энергии, воды на общедомовые нужды, сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче по сетям |  | Проводится по мере наличии финансовой возможности |  |  |  |
| 08 |  | 07 |  |  |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " |  | 2015 - 2025 годы, ежегодно |  |  | Не применяется |  |  |  |
| 08 |  | 08 |  |  |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики " |  | 2015 - 2025 годы, ежегодно |  |  | Не реализовано |  |  |  |